

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

**АДМИНИСТРАЦИИ ПРИМОРСКО-АХТАРСКОГО**

**ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРИМОРСКО-АХТАРСКОГО РАЙОНА**

от 05.10.2023 № 1068

г. Приморско-Ахтарск

|  |
| --- |
| **О внесении изменений в постановление администрации****Приморско-Ахтарского городского поселения****Приморско-Ахтарского района от 13 октября 2020 года № 1164****«Об утверждении муниципальной программы****«****Благоустроенный город на 2021-2023 годы»** |

 В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации органов местного самоуправления в Российской Федерации» и постановлением администрации Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского района от 30 июня 2014 года № 1004 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формировании, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского района» администрация Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского района п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в постановление администрации Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского района от 13 октября 2020 года № 1164 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустроенный город на 2021-2023 годы» следующие изменения:

1) паспорт муниципальной программы «Благоустроенный город на 2021-2023 годы»» изложить в новой редакции (приложение № 1);

2) приложение № 1 к муниципальной программе «Благоустроенный город на 2021-2023 годы» изложить в новой редакции (приложение № 2);

3) приложение № 2 к муниципальной программе «Благоустроенный город на 2021-2023 годы» изложить в новой редакции (приложение № 3).

2. Отделу по социальным вопросам администрации Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского района (Проскурина) опубликовать настоящее постановление на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», зарегистрированном в качестве средства массовой информации - «Азовские зори» [www. azovskiezori.r](http://www.azovskiezori.ru/)u и разместить в сети «Интернет» на официальном сайте администрации Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского района <http://prim-ahtarsk.ru>.

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания, но не ранее вступления в силу решения Совета Приморско-Ахтарского

городского поселения Приморско-Ахтарского района «О внесении изменений в решение Совета Приморско-Ахтарского городского поселения
Приморско-Ахтарского района от 29 ноября 2022 года № 344 «О бюджете Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского района на 2023 год».

Глава Приморско-Ахтарского

городского поселения

Приморско-Ахтарского района П.В. Буряк

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к постановлению администрации

Приморско-Ахтарского

городского поселения

Приморско-Ахтарского района

от 05.10.2023 № 1068

«ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Приморско-Ахтарского

городского поселения

Приморско-Ахтарского района

от 13.10.2020 № 1164

(в редакции постановления администрации

Приморско-Ахтарского

городского поселения

Приморско-Ахтарского района

от 05.10.2023 № 1068)

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«Благоустроенный город на 2021-2023 годы»**

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы**

**«Благоустроенный город на 2021-2023 годы»**

|  |  |
| --- | --- |
| Координатор муниципальной программы  | Отдел ЖКХ, связи, транспорта, ГО и ЧС администрации Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского района  |
| Координаторы подпрограммы | Не предусмотрены |
| Участники муниципальной программы  | Администрация Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского района |
| Подпрограммы муниципальной программы  | Не предусмотрены |
| Ведомственные целевые программы | Не предусмотрены |
| Цели муниципальной программы  | - повышение комфортности отдыха, проживания и качества жизни жителей Приморско-Ахтарского городского поселения, улучшение внешнего вида территории городского поселения;- повышение уровня благоустройства и санитарного состояния мест захоронений |
| Задачи муниципальной программы | - обеспечение качественного отдыха и проживания граждан на территории Приморско-Ахтарского городского поселения;- содержание улично-дорожной сети в соответствии с требованиями безопасности дорожного движения;- повышение качества уличного освещения на территории Приморско-Ахтарского городского поселения;- улучшение внешнего вида Приморско-Ахтарского городского поселения путем создания и использования зеленых насаждений;- проведение мероприятий по содержанию мест захоронений;- организация благоустройства детских игровых площадок;- создание системы навигации и ориентирующей информации;- создание условий для сбора ТКО в соответствии с нормативными требованиями;- организация обслуживания контейнерных площадок;- снижение количества животных без владельцев;- создание условий по вывозу иных отходов;- организация мероприятий по содержанию мест общего пользования |
| Перечень целевых показателей муниципальной программы | - количество мероприятий по благоустройству мест массового отдыха и территорий городского поселения;- улучшение экологической безопасности в сфере обращения с отходами- объем выполненных работ по ремонту дорожного покрытия автомобильных дорог местного значения;- установлено светодиодных светильников уличного освещения;- количество технологических присое-динений объектов наружного освещения; - проведено работ по уходу за зелеными насаждениями;- выполнено работ по благоустройству и текущему содержанию мест захоронений;- обустроено детских игровых площадок;- количество установленных адресных табличек;- приобретено информационных табличек; - объем выполненных работ по сбору ТКО;- благоустроено площадок для сбора ТКО;- обработано площадок для сбора ТКО;- количество отловленных животных без владельцев;- вывезено иных отходов;- проведено мероприятий по содержанию территорий общего пользования;- количество подготовленных технико-экономических обоснований |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы  | Реализуется с 2021 по 2023 годыэтапы не предусмотрены |
| Объёмы бюджетных ассигнований муниципальной программы  | Общий объем финансирования за счет средств бюджета Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского района составляет 142 850,5тыс. руб., в том числе по годам:- 2021 год: - 48 064,8 тыс. руб.; - 2022 год: - 51 705,2 тыс. руб.;- 2023 год: - 43 080,5тыс. руб. |

**1. Характеристика текущего состояния и прогноз развития соответствующей сферы реализации муниципальной программы.**

Одним из важнейших национальных проектов социально-экономического развития, обнародованных Правительством Российской Федерации, является вопрос улучшения уровня и качества жизни населения. Важнейшим аспектом в реализации данного проекта является создание органами местного самоуправления условий комфортного проживания граждан, формирование современной городской инфраструктуры и благоустройство мест общего пользования территории городского поселения. Таким образом, в понятие «Благоустроенный город» входит комплекс мероприятий, направленных на улучшения уровня и качества жизни населения Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского района.

В области текущего содержания территории Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского района можно выделить следующие проблемы:

- благоустройство мест массового отдыха и территорий городского поселения:

- организация эстетического вида территории города, создания условий для повышения комфортности проживания граждан, в связи с расположением Приморско-Ахтарского городского поселения в курортной зоне Краснодарского края, в том числе, необходимость выполнения работ по обустройству пляжной зоны городского поселения, а также повышению привлекательности улиц города к новогодним праздникам;

- ремонт и содержание улично-дорожной сети:

для обеспечения безопасности и удобства движения, автомобильные дороги общего пользования должны иметь геометрические параметры, инженерное оборудование, а также транспортно-эксплуатационное состояние и уровень загрузки, позволяющие автомобилям двигаться без изменения скорости, траектории движения и необходимости резкого торможения, в связи с чем необходимо проводить комплексные мероприятия по ремонту и содержанию улично-дорожной сети, такие, как грейдирование, ямочный ремонт, укрепление обочин втапливанием щебня, содержание ливневых колодцев;

- уличное освещение:

недостаточное освещение улиц, и как следствие необходимость выполнения в полной мере работ, связанных с ликвидацией мелких повреждений электросетей, светильной арматуры и оборудования, относящиеся к содержанию наружного освещения;

- озеленение территорий:

состояние зеленых насаждений за последние годы на территории городского поселения ухудшается, кроме того, значительная часть зеленых насаждений достигла состояния естественного старения, что требует особого ухода либо замены новыми насаждениями, в связи с высоким процентом аварийности деревьев. Самопроизвольное падение скелетных ветвей угрожает жизни граждан, приводят к разрушению кровли крыш, создает аварийные ситуации, связанные с порывами электропроводов, газопроводов.

Для улучшения и поддержания состояния зеленых насаждений в условиях городской среды, устранения аварийных ситуаций, соответствия эксплуатационным требованиям к объектам городского коммунального хозяйства, придания зеленым насаждениям надлежащего декоративного облика требуется своевременное проведение работ по ремонту и содержанию зеленого фонда на территории Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского района. Особое внимание следует уделять восстановлению зеленых насаждений путем планомерной замены старовозрастных и аварийных насаждений, используя крупномерный посадочный материал саженцев деревьев ценных пород и декоративных кустарников;

- содержание мест захоронений:

в связи с недостаточным уровнем текущего благоустройства мест захоронения, необходимо комплексное проведение мероприятий по содержанию кладбищ;

- благоустройство детских игровых площадок:

детские площадки предназначены для физического, психологического и социального развития детей. Детская площадка должна быть многофункциональной. Игровой комплекс призван гармонично развивать ребенка – закалять физически, воспитывать силу и смелость, ловкость и смекалку, учить общению, адекватному поведению. Фактически центральная часть города имеет плотную застройку, где проживают семьи с детьми, что вызывает острую необходимость в приобретении оборудования для детских площадок;

-система навигации и ориентирующей информации:

в связи с расположением Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского района в курортной зоне Краснодарского края, возникла необходимость в создании системы навигации и ориентирующей информации для обеспечения наглядности расположения объектов, расположенных на территории городского поселения;

 **2. Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации муниципальной программы.**

Целью муниципальной программы «Благоустроенный город» является

 - повышение комфортности отдыха, проживания и качества жизни жителей Приморско-Ахтарского городского поселения, улучшение внешнего вида территории городского поселения;

- повышение уровня благоустройства и санитарного состояния мест захоронений.

Для достижения поставленных целей предусматривается решение следующих задач:

- обеспечение качественного отдыха и проживания граждан на территории Приморско-Ахтарского городского поселения;

- содержание улично-дорожной сети в соответствии с требованиями безопасности дорожного движения;

- повышение качества уличного освещения на территории Приморско-Ахтарского городского поселения;

- улучшение внешнего вида Приморско-Ахтарского городского поселения путем создания и использования зеленых насаждений;

- проведение мероприятий по содержанию мест захоронений;

- организация благоустройства детских игровых площадок;

- создание системы навигации и ориентирующей информации;

- создание условий для сбора ТКО в соответствии с нормативными требованиями

- снижение количества животных без владельцев;

- создание условий по вывозу иных отходов;

- организация мероприятий по содержанию мест общего пользования;

- улучшение экологической безопасности в сфере обращения с отходами

Реализация программы предусматривает переход к формированию в Приморско-Ахтарском городском поселении Приморско-Ахтарского района условий, обеспечивающих более высокий жизненный стандарт, создание предпосылок устойчивого развития города и сельских населенных пунктов городского поселения.

Сроки реализации программных мероприятий 2024-2026 годы, этапы не предусмотрены.

Цели, задачи и характеризующие их целевые показатели муниципальной программы приводятся в табличной форме согласно приложению № 1 к настоящей программе.

 **3. Перечень и краткое описание основных мероприятий муниципальной программы.**

Перечень программных мероприятий муниципальной программы «Благоустроенный город»на 2021-2023 годыприведен в приложении № 2 к настоящей программе.

 **4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы.**

Финансирование муниципальной программы предусматривается за счет средств бюджета Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского района.

Общий объем финансирования за счет средств бюджета Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского района составляет 142 850,5тыс. руб., в том числе по годам:

- 2021 год: - 48 064,8 тыс. руб.;

- 2022 год: - 51 705,2 тыс. руб.;

- 2023 год: - 43 080,5тыс. руб.

Ресурсное обеспечение муниципальной программы, рассчитано в соответствии со сводными сметными расчетами по видам выполняемых работ (оказываемых услуг) также исходя из действующих цен на товары (работы, услуги).

**5 Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы.**

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы приводится в приложении № 3 к настоящей программе.

**6. Механизм реализации муниципальной программы**

 **и контроль за ее выполнением.**

6.1. Текущее управление муниципальной программой осуществляет ее координатор, который:

обеспечивает разработку муниципальной программы;

формирует структуру муниципальной программы;

организует реализацию муниципальной программы;

принимает решение о необходимости внесения в установленном порядке изменений в муниципальную программу;

несет ответственность за достижение целевых показателей муниципальной программы;

осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам финансирования реализации муниципальной программы;

проводит мониторинг реализации муниципальной программы и анализ;

ежегодно проводит оценку эффективности реализации муниципальной программы;

готовит ежегодный доклад о ходе реализации муниципальной программы и оценке эффективности ее реализации (далее – доклад о ходе реализации муниципальной программы);

организует информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач муниципальной программы в печатных средствах массовой информации, на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах муниципальной программы на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой.

6.2. Координатор муниципальной программы ежегодно, не позднее 1 декабря текущего финансового года, утверждает план реализации муниципальной программы на очередной год (далее – план реализации муниципальной программы) по форме согласно приложению № 4 к настоящей Программе.

В плане реализации муниципальной программы отражаются:

контрольные события, оказывающие существенное влияние на сроки и результаты реализации муниципальной программы (с указанием их сроков и ожидаемых результатов, позволяющих определить наступление контрольного события программы);

координатор муниципальной программы, ответственные за контрольные события муниципальной программы.

Основными характеристиками контрольных событий муниципальной программы являются общественная, в том числе социально-экономическая, значимость (важность) для достижения результата основного мероприятия, возможность однозначной оценки достижения (0% или 100%), документальное подтверждение результата.

В качестве формулировок таких контрольных событий муниципальной программы рекомендуется использовать следующие:

«муниципальный правовой акт утвержден»;

«объект капитального строительства (реконструкции) введен в эксплуатацию»;

«система разработана и введена в эксплуатацию» и т.д.

В плане реализации муниципальной программы необходимо выделять не менее 3 контрольных событий в течение одного квартала, но не более 20 контрольных событий в год.

Контрольные события муниципальной программы по возможности выделяются по основным мероприятиям.

6.3. Координатор муниципальной программы осуществляет контроль за выполнением плана реализации муниципальной программы.

6.4. В целях обеспечения контроля за выполнением муниципальной программы ее координатор представляет в отдел по финансово-экономической работе и бюджету администрации Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского района (далее – ФЭО) план реализации муниципальной программы в течение 3 рабочих дней после их утверждения.

В случае принятия координатором муниципальной программы решения о внесении изменений в план реализации муниципальной программы он уведомляет об этом ФЭО в течение 3 рабочих дней после их корректировки.

6.5. Мониторинг реализации муниципальной программы осуществляется по отчетным формам согласно приложению № 5 к настоящей программе.

6.6. Координатор муниципальной программы ежеквартально, до 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в ФЭО заполненные отчетные формы мониторинга реализации муниципальной программы.

6.7. Координатор муниципальной программы ежегодно, до 15 февраля года, следующего за отчетным годом, направляет в ФЭО доклад о ходе реализации муниципальной программы на бумажных и электронных носителях.

Доклад о ходе реализации муниципальной программы должен содержать:

сведения о фактических объемах финансирования муниципальной программы в целом и по каждому мероприятию включенных в муниципальной программу, и основных мероприятий в разрезе источников финансирования и главных распорядителей (распорядителей) средств местного бюджета;

сведения о фактическом выполнении мероприятий, включенных в муниципальной программу, и основных мероприятий с указанием причин их невыполнения или неполного выполнения;

сведения о соответствии фактически достигнутых целевых показателей реализации муниципальной программы и входящих в ее состав основных мероприятий плановым показателям, установленным муниципальной программой;

оценку эффективности реализации муниципальной программы.

К докладу о ходе реализации муниципальной программы прилагаются отчеты об исполнении целевых показателей муниципальной программы и входящих в ее состав основных мероприятий.

В случае расхождений между плановыми и фактическими значениями объемов финансирования и целевых показателей координатором муниципальной программы проводится анализ факторов и указываются в докладе о ходе реализации муниципальной программы причины, повлиявшие на такие расхождения.

По муниципальной программе, срок реализации которой завершился в отчетном году, координатор муниципальной программы представляет в ФЭО доклад о результатах ее выполнения, включая оценку эффективности реализации муниципальной программы за истекший год и весь период реализации муниципальной программы.

6.8. Муниципальный заказчик заключает муниципальные контракты в установленном законодательством порядке согласно Федеральному закону от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

6.9. Координатор муниципальной программы:

проводит анализ выполнения мероприятия;

несет ответственность за нецелевое и неэффективное использование выделенных в его распоряжение бюджетных средств;

формирует бюджетные заявки на финансирование основного мероприятия, а также осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой.

6.10. Главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств в пределах полномочий, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации:

обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования бюджетных средств в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств;

обеспечивает предоставление субсидий и бюджетных инвестиций в установленном порядке;

обеспечивает соблюдение получателями субсидий и бюджетных инвестиций условий, целей и порядка, установленных при их предоставлении;

осуществляет иные полномочия, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации.».

Исполняющий обязанности

начальника отдела ЖКХ администрации

Приморско-Ахтарского городского поселения

Приморско-Ахтарского района И.Ю. Максимова

|  |  |
| --- | --- |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 2к постановлению администрацииПриморско-Ахтарскогогородского поселенияПриморско-Ахтарского районаот 05.10.2023 № 1068 «ПРИЛОЖЕНИЕ № 1к муниципальной программе «Благоустроенный город на 2021-2023 годы» |

**ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского района

«Благоустроенный город на 2021-2023 годы»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Статус | Значение показателей |
| 2021 год  | 2022 год | 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Муниципальная программа «Благоустроенный город на 2021-2023 годы» |
|  | Цели: - повышение комфортности отдыха, проживания и качества жизни жителей Приморско-Ахтарского городского поселения, улучшение внешнего вида территории городского поселения;- повышение уровня благоустройства и санитарного состояния мест захоронений |
|  | Задачи: - обеспечение качественного отдыха и проживания граждан на территории Приморско-Ахтарского городского поселения;- содержание улично-дорожной сети в соответствии с требованиями безопасности дорожного движения;- повышение качества уличного освещения на территории Приморско-Ахтарского городского поселения;- улучшение внешнего вида Приморско-Ахтарского городского поселения путем создания и использования зеленых насаждений;- проведение мероприятий по содержанию мест захоронений;- организация благоустройства детских игровых площадок;- создание системы навигации и ориентирующей информации;- создание условий для сбора ТКО в соответствии с нормативными требованиями;- организация обслуживания контейнерных площадок;- снижение количества животных без владельцев;- создание условий по вывозу иных отходов;- организация мероприятий по содержанию мест общего пользования;- улучшение экологической безопасности в сфере обращения с отходами |
| 1.1 | Целевой показатель:- количество мероприятий по благоустройству мест массового отдыха и территорий городского поселения;- объем выполненных работ по ремонту дорожного покрытия автомобильных дорог местного значения;- установлено светодиодных светильников уличного освещения;- количество технологических присоединений объектов наружного освещения; - проведено работ по уходу за зелеными насаждениями;- выполнено работ по благоустройству и текущему содержанию мест захоронений;- обустроено детских игровых площадок;- количество установленных адресных табличек и знаков ориентирующей информации;- приобретено и установлено информационных табличек и знаков ориентирующей информации;- объем выполненных работ по сбору ТКО;- благоустроено площадок для сбора ТКО;- обработано площадок для сбора ТКО;- количество отловленных животных без владельцев;- вывезено иных отходов;- проведено мероприятий по содержанию территорий общего пользования;- количество подготовленных технико-экономических обоснований |
| 2.1 | Основное мероприятие № 1 «Благоустройство мест массового отдыха и территории городского поселения» |
|  | Цель: Повышение комфортности отдыха, проживания и качества жизни жителей Приморско-Ахтарского городского поселения, улучшение внешнего вида территории городского поселения |
|  | Задача: Обеспечение качественного отдыха и проживания граждан на территории Приморско-Ахтарского городского поселения |
| 2.1.1 | Целевой показатель: |
|  | количество мероприятий по благоустройству мест массового отдыха и территорий городского поселения | шт | 3 | 19 | 21 | 15 |
| 2.2 | Основное мероприятие № 2 «Ремонт и содержание улично-дорожной сети»  |
|  | Цель: Повышение комфортности отдыха, проживания и качества жизни жителей Приморско-Ахтарского городского поселения, улучшение внешнего вида территории городского поселения |
|  | Задача: Содержание улично-дорожной сети в соответствии с требованиями безопасности дорожного движ ения |
| 2.2.1 | Целевой показатель: |
|  | объем выполненных работ по ремонту дорожного покрытия автомобильных дорог местного значения | м2м3шт | 3 | 100 0811679108 | 1 018 286,62732,0- | 128 694,0389,0- |
| 2.3 | Основное мероприятие № 3 «Ремонт и обслуживание сетей наружного освещения» |
|  | Цель: Повышение комфортности отдыха, проживания и качества жизни жителей Приморско-Ахтарского городского поселения, улучшение внешнего вида территории городского поселения |
|  | Задача: Повышение качества уличного освещения на территории Приморско-Ахтарского городского поселения |
| 2.3.1 | Целевой показатель: |
|  | установлено светодиодных светильников уличного освещения | шт | 3 | 558 | 126 | 513 |
| 2.3.2 | Целевой показатель |
|  | количество технологических присоединений объектов наружного освещения | шт | 3 | 5 | 4 | 1 |
| 2.4 | Основное мероприятие № 4 «Озеленение территорий» |
|  | Цель: Повышение комфортности отдыха, проживания и качества жизни жителей Приморско-Ахтарского городского поселения, улучшение внешнего вида территории городского поселения |
|  | Задача: Улучшение внешнего вида Приморско-Ахтарского городского поселения путем создания и использования зеленых насаждений |
| 2.4.1 | Целевой показатель: |
|  | проведено работ по уходу за зелеными насаждениями | м2м3шт | 3 | 108726571149,45110388 | 10785056286,5110352 | 10915710-110504 |
| 2.5 | Основное мероприятие № 5 «Организация и содержание мест захоронений» |
|  | Цель: Повышение уровня благоустройства и санитарного состояния мест захоронений |
|  | Задача: Проведение мероприятий по содержанию мест захоронений |
| 2.5.1 | Целевой показатель: |
|  | выполнено работ по благоустройству и текущему содержанию мест захоронений  | м2м3шт  | 3 | 13554,25419,92 | 12094634,93 | 12094- |
| 2.6 | Основное мероприятие № 6 «Благоустройство территорий детских игровых площадок» |
|  | Цель: Повышение комфортности отдыха, проживания и качества жизни жителей Приморско-Ахтарского городского поселения, улучшение внешнего вида территории городского поселения |
|  | Задачи: Организация благоустройства детских игровых площадок |
| 2.6.1 | Целевой показатель: |
|  | обустроено детских игровых площадок | шт | 3 | 2 | - | 3 |
| 2.7 | Основное мероприятие № 7 «Система навигации и ориентирующей информации» |
|  | Цель: Повышение комфортности отдыха, проживания и качества жизни жителей Приморско-Ахтарского городского поселения, улучшение внешнего вида территории городского поселения |
|  | Задача: Создание системы навигации и ориентирующей информации |
| 2.7.1 | Целевой показатель: |
|  | количество установленных адресных табличек | шт | 3 | 450 | 135 | - |
| 2.7.2 | приобретено и установлено информационных табличек и знаков ориентирующей информации | шт | 3 | - | 28 | - |
| 2.8 | Основное мероприятие № 8 «Организация площадок для сбора ТКО» |
|  | Цель: Повышение комфортности отдыха, проживания и качества жизни жителей Приморско-Ахтарского городского поселения, улучшение внешнего вида территории городского поселения |
|  | Задача: Создание условий для сбора ТКО в соответствии с нормативными требованиями |
| 2.8.1 | Целевой показатель: |
|  | объем выполненных работ по сбору ТКО | штм2 | 3 | 189 000 | 149 000 | 181 428,8 |
| 2.8.2 | Целевой показатель: |
|  | благоустроено площадок для сбора ТКО | шт | 3 | 1 | - | 3 |
| 2.8.3 | Целевой показатель: |
|  | обработано площадок для сбора ТКО | шт | 3 | - | 18 | 18 |
| 2.9 | Основное мероприятие № 9 «Организация мероприятий по обращению с животными без владельцев, обитающими на территории поселения» |
|  | Цель: Повышение комфортности отдыха, проживания и качества жизни жителей Приморско-Ахтарского городского поселения, улучшение внешнего вида территории городского поселения |
|  | Задача: Снижение количества животных без владельцев |
| 2.9.1 | Целевой показатель: |
|  | количество отловленных животных без владельцев | шт | 3 | 20 | 40 | 20 |
| 2.10 | Основное мероприятие № 10 «Организация вывоза иных отходов» |
|  | Цель: Повышение комфортности отдыха, проживания и качества жизни жителей Приморско-Ахтарского городского поселения, улучшение внешнего вида территории городского поселения |
|  | Задача: Создание условий по вывозу иных отходов |
| 2.10.1 | Целевой показатель: |
|  | вывезено иных отходов | м3 | 3 | 288 | - | - |
| 2.11 | Основное мероприятие № 11 «Содержание территорий общего пользования» |
|  | Цель: Повышение комфортности отдыха, проживания и качества жизни жителей Приморско-Ахтарского городского поселения, улучшение внешнего вида территории городского поселения |
|  | Задача: Организация мероприятий по содержанию мест общего пользования |
| 2.11.1 | Целевой показатель: |
|  | проведено мероприятий по содержанию территорий общего пользования | шт. | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 2.12 | Основное мероприятие № 11 «Ликвидация несанкционированной свали на земельном участке, находящемся в муниципальной собственности» |
|  | Цель: Повышение комфортности отдыха, проживания и качества жизни жителей Приморско-Ахтарского городского поселения, улучшение внешнего вида территории городского поселения |
|  | Задача: Улучшение экологической безопасности в сфере обращения с отходами |
| 2.12.1 | Целевой показатель: |
|  | количество подготовленных технико-экономических обоснований | шт. | 3 | - | 1 | - |

».

Исполняющий обязанности

начальника отдела ЖКХ администрации

Приморско-Ахтарского городского поселения

Приморско-Ахтарского района И.Ю. Максимова

|  |  |
| --- | --- |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 3к постановлению администрацииПриморско-Ахтарскогогородского поселения Приморско-Ахтарского районаот 05.10.2023 № 1068«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2к муниципальной программе «Благоустроенный город на 2021-2023 годы» |

**ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Благоустроенный город на 2021-2023 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия | Источники финансирования | Объем финансиро-вания, всего(тыс. руб.) | В том числе по годам | Непосредственный результат реализации мероприятия | Участник муниципальной программы |
| 2021 год | 2022 год | 2023 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **1.** | **Основное мероприятие № 1****Благоустройство мест массового отдыха и территории городского поселения** | **всего** | **14 702,4** | **4 536,4** | **6 592,9** | **3 573,1** | Благоприятные условия для отдыха граждан | Администрация Приморско-Ахтарского городского поселенияПриморско-Ахтарского районаАдминистрация Приморско-Ахтарского городского поселенияПриморско-Ахтарского районаАдминистрация Приморско-Ахтарского городского поселенияПриморско-Ахтарского района |
| **местный бюджет** | **14 702,4** | **4 536,4** | **6 592,9** | **3 573,1** |
| 1.1 | Оплата газоснабжения мемориал «Братский» | всего | 171,2 | 124,8 | 46,4 | 0,0 | Обеспечение газоснабжениямемориалов «Братские могилы» и «Братский» |
| местный бюджет | 171,2 | 124,8 | 46,4 | 0,0 |
| 1.2 | Окраска ограждений и стоек освещения на ул. Набережной | всего | 378,6 | 150,1 | 177,5 | 51,0 | Создание привлекательного видаобщественных территорий |
| местный бюджет | 378,6 | 150,1 | 177,5 | 51,0 |
| 1.3 | Грейдирование пляжных зон  | всего | 456,0 | 150,1 | 152,9 | 153,0 | Благоустройство городских пляжей |
| местный бюджет | 456,0 | 150,1 | 152,9 | 153,0 |
| 1.4 | Поставка урн  | всего | 265,7 | 207,3 | 57,1 | 1,3 | Благоустройство общественных территорий |
| местный бюджет | 265,7 | 207,3 | 57,1 | 1,3 |
| 1.5 | Поставка вазонов | всего | 167,6 | 167,6 | 0,0 | 0,0 |
| местныйбюджет | 167,6 | 167,6 | 0,0 | 0,0 |
| 1.6 | Поставка пляжных навесов | всего | 2 223,8 | 586,0  | 1 142,5 | 495,3 | Благоустройство пляжных зон |
| местныйбюджет | 2 223,8 | 586,0 | 1 142,5 | 495,3 |
| 1.7 | Поставка пляжных раздевалок | всего | 344,1 | 255,0 | 89,1 | 0,0 |
| местныйбюджет | 344,1 | 255,0 | 89,1 | 0,0 |
| 1.8 | Проведение акарицидной обработки | всего | 54,8 | 54,8  | 0,0 | 0,0 | Создание безопасных условий для жителей г. Приморско-Ахтарска |
| местныйбюджет | 54,8 | 54,8 | 0,0 | 0,0 |
| 1.9 | Установка флагов с последующим демонтажом | всего | 108,7 | 0,0  | 50,7 | 58,0 |
| местный бюджет | 108,7 | 0,0 | 50,7 | 58,0 |
| 1.10 | Оказание услуги связи по предоставлению беспроводного доступа к сети «Интернет» | всего | 600,0 | 600,0 | 0,0 | 0,0 | Создание комфортных условий для отдыха жителей г. Приморско-Ахтарска |
| местный бюджет | 600,0 | 600,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.11 | Устройство пляжных душевых кабин  | всего | 574,5 | 427,1  | 147,4 | 0,0 | Благоустройство пляжных зон |
| местный бюджет | 574,5 | 427,1 | 147,4 | 0,0 |
| 1.12 | Дезинфекция пляжного оборудования и туалетных кабин | всего | 810,0 | 270,0 | 270,0 | 270,0 | Создание комфортных и безопасных условий для отдыхающих при посещении городских пляжей |
| местный бюджет | 810,0 | 270,0 | 270,0 | 270,0 |
| 1.13 | Проведение дезинсекции общественных территорий | всего | 80,4  | 39,4  | 0,0 | 41,0 | Создание комфортных и безопасных условий для жителей г. Приморско-Ахтарска |
| местныйбюджет | 80,4 | 39,4 | 0,0 | 41,0 |
| 1.14 | Поставка туалетного модуля | всего | 3 272,1 | 686,9 | 2 585,2 | 0,0 | Благоприятные условия для отдыха граждан |
| местныйбюджет | 3 272,1 | 686,9 | 2 585,2 | 0,0 |
| 1.15 | Работы по монтажу электрических гирлянд | всего | 428,1 | 428,1 | 0,0 | 0,0 | Создание привлекательного вида |  |
| местныйбюджет | 428,1 | 428,1 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.16 | Установка урн | всего | 120,4 | 120,4 | 0,0 | 0,0 | Благоприятные условия для отдыха граждан |  |
| местныйбюджет | 120,4 | 120,4 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.17 | Поставка скамеек парковых | всего | 494,9 | 268,8 | 129,9 | 96,2 |  |
| местныйбюджет | 494,9 | 268,8 | 129,9 | 96,2 |  |
| 1.18 | Проведение акарицидной обработки и дезинсекции общественных территорий | всего | 83,7 | 0,0 | 24,4 | 59,3 | Создание комфортных и безопасных условий для жителей г. Приморско-Ахтарска |  |
| местныйбюджет | 83,7 | 0,0 | 24,4 | 59,3 |  |
| 1.19 | Техническое обслуживание светомузыкального фонтана | всего | 996,6 | 0,0 | 543,6 | 453,0 | Создание привлекательного видаобщественных территорий |  |
| местныйбюджет | 996,6 | 0,0 | 543,6 | 453,0 |  |
| 1.20 | Поставка флагов и древко | всего | 160,5 | 0,0 | 160,5 | 0,0 |  |
| местныйбюджет | 160,5 | 0,0 | 160,5 | 0,0 |  |
| 1.21 | Текущий ремонт стелы «Я люблю Приморско-Ахтарск» | всего | 29,0 | 0,0 | 29,0 | 0,0 |  |
| местныйбюджет | 29,0 | 0,0 | 29,0 | 0,0 |  |
| 1.22 | Устройство флагштока с флагом России | всего | 253,2 | 0,0 | 253,2 | 0,0 |  |
| местныйбюджет | 253,2 | 0,0 | 253,2 | 0,0 |  |
| 1.23 | Окраска скамеек | всего | 10,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 |  |
| местныйбюджет | 10,0 | 0,0 | 10,0 |  0,0 |  |
| 1.26 | Покраска туалетного модуля | всего | 122,7 | 0,0 | 122,7 | 0,0 |  |
| местныйбюджет | 122,7 | 0,0 | 122,7 | 0,0 |  |
| 1.27 | Поставка распылителя | всего | 37,6 | 0,0 | 37,6 | 0,0 | Создание комфортных условий для отдыха жителей г. Приморско-Ахтарска |  |
| местныйбюджет | 37,6 | 0,0 | 37,6 | 0,0 |  |
| 1.28 | Устройство флагштока  | всего | 260,4 | 0,0 | 260,4 | 0,0 | Создание привлекательного видаобщественных территорий |  |
| местныйбюджет | 260,4 | 0,0 | 260,4 | 0,0 |  |
| 1.29 | Устройство подсветки ротонды | всего | 163,8 | 0,0 | 163,8 | 0,0 |  |
| местный бюджет | 163,8 | 0,0 | 163,8 | 0,0 |  |
| 1.30 | Поставка новогодних украшений | всего | 401,3 | 0,0 | 139,0 | 262,3 |  |
| местныйбюджет | 401,3 | 0,0 | 139,0 | 262,3 |
| 1.31 | Поставка флагов, виндеров и оснований крест под плитку Виндер | всего | 280,1 | 0,0 | 0,0 | 280,1 |  |
| местныйбюджет | 280,1 | 0,0 | 0,0 | 280,1 |  |
| 1.32 | Поставка речного песка | всего | 588,5 | 0,0 | 0,0 | 588,5 |  |
| местныйбюджет | 588,5 | 0,0 | 0,0 | 588,5 |  |
| 1.33 | Оплата водоснабжения пляжных душевых кабин и фонтана | всего | 122,2 | 0,0 | 0,0 | 122,2 |  |
| местныйбюджет | 122,2 | 0,0 | 0,0 | 122,2 |  |
| 1.34 | Текущий ремонт скамеек парковых | всего | 89,7 | 0,0 | 0,0 | 89,7 |  |
| местныйбюджет | 89,7 | 0,0 | 0,0 | 89,7 |  |
| 1.35 | Монтаж уличной гирлянды на территории сквера им. Ленина | всего | 552,2 | 0,0 | 0,0 | 552,2 |  |  |
| местный бюджет | 552,2 | 0,0 | 0,0 | 552,2 |  |  |
| **2.** | **Основное мероприятие № 2****Ремонт и содержание улично-дорожной сети** | **всего** | **44 932,1** | **14 643,8** | **17 222,4** | **13 065,9** | Безопасные условия для движения транспорта и пешеходов  | Администрация Приморско-Ахтарского городского поселенияПриморско-Ахтарского района |
| **местный бюджет** | **44 932,1** | **14 643,8** | **17 222,4** | **13 065,9** |
| 2.1 | Ямочный ремонт | всего | 2 600,2 | 1 000,1 | 1 000,1 | 600,0 |
| местный бюджет | 2 600,2 | 1 000,1 | 1 000,1 | 600,0 |
| 2.2 | Расчистка проезжей части от снега | всего | 1 995,2 | 676,2 | 720,0 | 599,0 |
| местный бюджет | 1 995,2 | 676,2 | 720,0 | 599,0 |
| 2.3 | Уборка тротуаров, улиц и дорог | всего | 18 554,6 | 3 700,0 | 7 400,3 | 7 454,3 |
| местный бюджет | 18 554,6 | 3 700,0 | 7 400,3 | 7 454,3 |
| 2.4 | Окашивание обочин  | всего | 3 043,4 | 1 290,2 | 726,6 | 1 026,6 |
| местный бюджет | 3 043,4 | 1 290,2 | 726,6 | 1 026,6 |
| 2.5 | Грейдирование дорог | всего | 8 962,5 | 3 950,0 | 3 373,5 | 1 639,0 |
| местный бюджет | 8 962,5 |  3 950,0 | 3 373,5 | 1 639,0 |
| 2.6 | Приготовление пескосоляной смеси | всего | 1 291,5 | 782,5 | 509,0 | 0,0 |
| местныйбюджет | 1 291,5 | 782,5 | 509,0 | 0,0 |
| 2.7 | Текущий ремонт тротуаров  | всего | 3 660,9 | 2 021,8 | 1 369,1 | 270,0 |  |  |
| местныйбюджет | 3 660,9 | 2 021,8 | 1 369,1 | 270,0 |  |  |
| 2.8 | Устройство дренажных колодцев  | всего | 623,2 | 623,2 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| местныйбюджет | 623,2 | 623,2 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2.9 | Замена люков | всего | 599,8 | 599,8 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| местныйбюджет | 599,8 | 599,8 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2.10 | Выкос сорной растительности в границах полосы отвода автомобильных дорог | всего | 949,8 | 0,0 | 773,4 | 176,4 |  |  |
| местныйбюджет | 949,8 | 0,0 | 773,4 | 176,4 |  |  |
| 2.11 | Текущий ремонт придорожной территории | всего | 291,9 | 0,0 | 291,9 | 0,0 |  |  |
| местныйбюджет | 291,9 | 0,0 | 291,9 | 0,0 |  |  |
| 2.12 | Поставка пескосоляной смеси | всего | 1 066,6 | 0,0 | 600,6 | 466,0 |  |  |
| местныйбюджет | 1 066,6 | 0,0 | 600,6 | 466,0 |  |  |
| 2.13 | Грейдирование улично-дорожной сети | всего | 457,9 | 0,0 | 457,9 | 0,0 |  |  |
| местныйбюджет | 457,9 | 0,0 | 457,9 | 0,0 |
| 2.14 | Ремонт улично-дорожной сети в п. Приморском | всего | 69,9 | 0,0 | 0,0 | 69,9 |  |  |
| местныйбюджет | 69,9 | 0,0 | 0,0 | 69,9 |  |  |
| 2.15 | Расчистка тротуаров и площадей от снега | всего | 165,6 | 0,0 | 0,0 | 165,6 |  |  |
| местный бюджет | 165,6 | 0,0 | 0,0 | 165,6 |  |  |
| 2.16 | Устройство пешеходной дорожки  | всего | 599,1 | 0,0 | 0,0 | 599,1 |  |  |
| местный бюджет | 599,1 | 0,0 | 0,0 | 599,1 |  |  |
| **3.** | **Основное мероприятие № 3** **Ремонт и обслуживание сетей наружного освещения** | **всего** | **26 235,0** | **8 788,6** | **8 696,4** | **8 750,0** | Качественное освещениетерриторииПриморско-Ахтарского городского поселения | Администрация Приморско-Ахтарского городского поселенияПриморско-Ахтарского района |
| **местный бюджет** | **26 235,0** | **8 788,6** | **8 696,4** | **8 750,0** |
| 3.1 | Обслуживание сетей наружного освещения | всего | 3 819,8 | 910,0 | 1 760,3 | 1 149,5 |
| местный бюджет | 3 819,8 | 910,0 | 1 760,3 | 1 149,5 |
| 3.2 | Текущий ремонт сети уличного освещения | всего | 762,7 | 700,1 | 62,6 | 0,0 |
| местный бюджет | 762,7 | 700,1 | 62,6 | 0,0 |
| 3.3 | Расходные материалы для текущего ремонта сети уличного освещения | всего | 172,3 | 172,3 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 172,3 | 172,3 | 0,0 | 0,0 |
| 3.4 | Устройство уличного освещения | всего | 2 823,6 | 1 429,2 | 743,9 | 650,5 |
| местный бюджет | 2 823,6 | 1 429,2 | 743,9 | 650,5 |
| 3.5 | Оплата за энергоснабжение объектов уличного освещения | всего | 18 067,7 | 5 454,8 | 5 824,9 | 6 788,0 |
| местный бюджет | 18 067,7 | 5 454,8 | 5 824,9 | 6 788,0 |
| 3.6 | Технологическое присоединение объектов электропотребления | всего | 439,2 | 122,2 | 212,0 | 105,0 |  |  |
| местный бюджет | 439,2 | 122,2 | 212,0 | 105,0 |  |  |
| 3.7 | Оплата кредиторской задолженности по судебному решению за осуществление технологического присоединения к электрическим сетям | всего | 87,1 | 0,0 | 87,1 | 0,0 |  |  |
| местный бюджет | 87,1 | 0,0 | 87,1 | 0,0 |  |  |
| 3.8 | Оплата государственной пошлины по судебному решению | всего | 5,6 | 0,0 | 5,6 | 0,0 |  |  |
| местный бюджет | 5,6 | 0,0 | 5,6 | 0,0 |  |  |
| 3.9 | Подсветка въездной стеллы | всего | 57,0 | 0,0 | 0,0 | 57,0 |  |  |
| местный бюджет | 57,0 | 0,0 | 0,0 | 57,0 |  |  |
| **4.** | **Основное мероприятие № 4****Озеленение территорий** | **всего** | **37 042,2** | **13 402,6** | **12 699,9** | **10 939,7** | Благоустройство городских территорий | Администрация Приморско-Ахтарского городского поселенияПриморско-Ахтарского района |
| **местный бюджет** | **37 042,2** | **13 402,6** | **12 699,9** | **10 939,7** |
| 4.1 | Озеленение и уход за зеленными насаждениями | всего | 18 982,3 | 7 438,6 | 6 600,0 | 4 943,7 |
| местный бюджет | 18 982,3 | 7 438,6 | 6 600,0 | 4 943,7 |
| 4.2 | Уборка скверов, парков, территорий  | всего | 9 979,9 | 2 400,0 | 4 800,0 | 2 779,9 |
| местный бюджет | 9 979,9 | 2 400,0 | 4 800,0 | 2 779,9 |
| 4.3 | Валка деревьев | всего | 3 354,7 | 775,8 | 1 299,9 | 1 279,0 |
| местный бюджет | 3 354,7 | 775,8 | 1 299,9 | 1 279,0 |
| 4.4 | Уборка деревьев по ул. Кутузова в г. Приморско-Ахтарск | всего | 1 998,6 | 1 998,6 | 0,0 | 0,0 |
| местныйбюджет | 1 998,6 | 1 998,6 | 0,0 | 0,0 |
| 4.5 | Компенсационное озеленение | всего | 1 642,5 | 265,4 | 0,0 | 1 377,1 |
| местныйбюджет | 1 642,5 | 265,4 | 0,0 | 1 377,1 |
| 4.7 | Спил деревьев | всего | 524,2 | 524,2 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 524,2 | 524,2 | 0,0 | 0,0 |
| 4.8 | Сбор и вывоз опавшей листвы в скверах города | всего | 560,0 | 0,0 | 0,0 | 560,0 |  |  |
| местный бюджет | 560,0 | 0,0 | 0,0 | 560,0 |  |  |
| **5.** | **Основное мероприятие № 5****Организация и содержание мест захоронений** | **всего** | **5 850,7** | **1 555,8** | **2 269,9** | **2 025,0** | Создание оптимальных условий для посещения и ухода за местами захоронений | Администрация Приморско-Ахтарского городского поселенияПриморско-Ахтарского района |
| **местный бюджет** | **5 850,7** | **1 555,8** | **2 269,9** | **2 025,0** |
| 5.1 | Содержание мест захоронений | всего | 4 220,4 | 980,0 | 1 740,4 | 1 500,0 |
| местный бюджет | 4 220,4 | 980,0 | 1 740,4 | 1 500,0 |
| 5.2 | Грейдирование с подсыпкой проездов | всего | 1 630,3 | 575,8 | 529,5 | 525,0 |
| местный бюджет | 1 630,3 | 575,8 | 529,5 | 525,0 |
| **6.** | **Основное мероприятие № 6****Благоустройство территорий детских игровых площадок** | **всего** | **2 355,7** | **1 176,5** | **0,0** | **1 179,2** | Создание условий для отдыха жителей Приморско-Ахтарского городского поселения | Администрация Приморско-Ахтарского городского поселенияПриморско-Ахтарского района |
| **местный****бюджет** | **2 355,7** | **1 176,5** | **0,0** | **1 179,2** |
| 6.1 | Устройство детских игровых площадок | всего | 1 393,4 | 1 176,5 | 0,0 | 216,9 |
| местныйбюджет | 1 393,4 | 1 176,5 | 0,0 | 216,9 |
| 6.2 | Поставка оборудования для детских игровых площадок | всего | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 400,0 |  |
| местный бюджет | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 400,0 |
| 6.3 | Ремонт детских игровых площадок | всего | 562,3 | 0,0 | 0,0 | 562,3 |
| местныйбюджет | 562,3 | 0,0 | 0,0 | 562,3 |
| **7.** | **Основное мероприятие №7** **Система навигации и ориентирующей информации** | **всего** | **529,4** | **351,5** | **177,9** | **0,0** | Повышение комфортности проживания граждан | Администрация Приморско-Ахтарского городского поселенияПриморско-Ахтарского района |
| **местный бюджет** | **529,4** | **351,5** | **177,9** | **0,0** |
| 7.1 | Установка адресных табличек  | всего | 301,5 | 301,5 | 0,0 | 0,0 |
| местныйбюджет | 301,5 | 301,5 | 0,0 | 0,0 |
| 7.2 | Установка табличек ориентирующей информации | всего | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 |
| местныйбюджет | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7.3 | Поставка информационных табличек | всего | 18,1 | 0,0 | 18,1 | 0,0 |
| местныйбюджет | 18,1 | 0,0 | 18,1 | 0,0 |
| 7.4 | Установка знаков ориентирующей информации | всего | 159,8 | 0,0 | 159,8 | 0,0 |
| местныйбюджет | 159,8 | 0,0 | 159,8 | 0,0 |
| **8.** | **Основное мероприятие № 8** **Организация площадок для сбора ТКО** | **всего** | **5 841,4** | **2 371,5** | **1 911,8** | **1 558,1** | Благоустройство городских территорий | Администрация Приморско-Ахтарского городского поселенияПриморско-Ахтарского района |
| **местный бюджет** | **5 841,4** | **2 371,5** | **1 911,8** | **1 558,1** |
| 8.1 | Устройство площадок для сбора ТКО | всего | 3 713,3 | 1 832,2 | 1 351,1 | 530,0 | Повышение комфортности проживания граждан |
| местныйбюджет | 3 713,3 | 1 832,2 | 1 351,1 | 530,0 |
| 8.2 | Уборка контейнерных площадок | всего | 1 242,0 | 308,7 | 333,0 | 600,3 |
| местный бюджет | 1 242,0 | 308,7 | 333,0 | 600,3 |
| 8.3 | Грейдирование территории | всего | 230,6 | 230,6 | 0,0 | 0,0 | Благоустройство площадки для сбора ТКО |
| местный бюджет | 230,6 | 230,6 | 0,0 | 0,0 |
| 8.4 | Дератизация, дезинфекция и дезинсекция площадок для сбора ТКО | всего | 655,5 | 0,0 | 227,7 | 427,8 | Обеспечение санитарно - эпидемиологического благополучия населения |
| местный бюджет | 655,5 | 0,0 | 227,7 | 427,8 |
| **9.** | **Основное мероприятие № 9** **Организация** **мероприятий по** **обращению с животными** **без владельцев, обитающими на территории поселения** | **всего** | **1 064,0** | **286,0** | **512,0** | **266,0** | Сокращение численности животных без владельцев | Администрация Приморско-Ахтарского городского поселенияПриморско-Ахтарского района |
| **местный****бюджет** | **1 064,0** | **286,0** | **512,0** | **266,0** |
| 9.1 | Отлов животных без владельцев и их содержание | всего | 1 064,0 | 286,0 | 512,0 | 266,0 |
| местныйбюджет | 1 064,0 | 286,0 | 512,0 | 266,0 |
| **10.** | **Основное мероприятие № 10****Организация вывоза иных отходов** | **всего** | **369,7** | **369,7** | **0,0** | **0,0** | Ликвидация несанкционированных свалок на территории поселения | Администрация Приморско-Ахтарского городского поселенияПриморско-Ахтарского районаАдминистрация Приморско-Ахтарского городского поселенияПриморско-Ахтарского района |
| **местный****бюджет** | **369,7** | **369,7** | **0,0** | **0,0** |
| 10.1 | Вывоз иных отходов | всего | 369,7 | 369,7 | 0,0 | 0,0 |
| местныйбюджет | 369,7 | 369,7 | 0,0 | 0,0 |
| **11.** | **Основное мероприятие № 11****Содержание территорий общего пользования**  | **всего** | **3 649,9** | **582,4** | **1 344,0** | **1 723,5** | Обеспечение экологического благополучия населенияОбеспечение экологического благополучия населения |
| **местный****бюджет** | **3 649,9** | **582,4** | **1 344,0** | **1 723,5** |
| 11.1 | Уборка несанкционированных свалок на территории общего пользования  | всего | 3 649,9 | 582,4 | 1 344,0 | 1 723,5 |
| местныйбюджет | 3 649,9 | 582,4 | 1 344,0 | 1 723,5 |
| **12.** | **Основное мероприятие № 12****Ликвидация несанкционированной свалки на земельном участке, находящемся** **в муниципальной собственности** | **всего** | **278,0** | **0,0** | **278,0** | **0,0** |
| **местный бюджет** | **278,0** | **0,0** | **278,0** | **0,0** |
| 12.1 | Расчет стоимости итехнико-экономического обоснования работ по разработке проектной документации | **всего** | 278,0 | 0,0 | 278,0 | 0,0 |
| **местный бюджет** | 278,0 | 0,0 | 278,0 | 0,0 |
|  | **ИТОГО** | **всего** | **142 850,5** | **48 064,8** | **51 705,2** | **43 080,5** |  |  |
| **местный бюджет** | **142 850,5** | **48 064,8** | **51 705,2** | **43 080,5** |

».

Исполняющий обязанности

начальника отдела ЖКХ администрации

Приморско-Ахтарского городского поселения

Приморско-Ахтарского района И.Ю. Максимова