

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

**АДМИНИСТРАЦИИ ПРИМОРСКО-АХТАРСКОГО**

**ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРИМОРСКО-АХТАРСКОГО РАЙОНА**

от 05.10.2023 № 1068

г. Приморско-Ахтарск

|  |
| --- |
| **О внесении изменений в постановление администрации**  **Приморско-Ахтарского городского поселения**  **Приморско-Ахтарского района от 13 октября 2020 года № 1164**  **«Об утверждении муниципальной программы**  **«****Благоустроенный город на 2021-2023 годы»** |

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации органов местного самоуправления в Российской Федерации» и постановлением администрации Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского района от 30 июня 2014 года № 1004 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формировании, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского района» администрация Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского района п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в постановление администрации Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского района от 13 октября 2020 года № 1164 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустроенный город на 2021-2023 годы» следующие изменения:

1) паспорт муниципальной программы «Благоустроенный город на 2021-2023 годы»» изложить в новой редакции (приложение № 1);

2) приложение № 1 к муниципальной программе «Благоустроенный город на 2021-2023 годы» изложить в новой редакции (приложение № 2);

3) приложение № 2 к муниципальной программе «Благоустроенный город на 2021-2023 годы» изложить в новой редакции (приложение № 3).

2. Отделу по социальным вопросам администрации Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского района (Проскурина) опубликовать настоящее постановление на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», зарегистрированном в качестве средства массовой информации - «Азовские зори» [www. azovskiezori.r](http://www.azovskiezori.ru/)u и разместить в сети «Интернет» на официальном сайте администрации Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского района <http://prim-ahtarsk.ru>.

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания, но не ранее вступления в силу решения Совета Приморско-Ахтарского

городского поселения Приморско-Ахтарского района «О внесении изменений в решение Совета Приморско-Ахтарского городского поселения   
Приморско-Ахтарского района от 29 ноября 2022 года № 344 «О бюджете Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского района на 2023 год».

Глава Приморско-Ахтарского

городского поселения

Приморско-Ахтарского района П.В. Буряк

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к постановлению администрации

Приморско-Ахтарского

городского поселения

Приморско-Ахтарского района

от 05.10.2023 № 1068

«ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Приморско-Ахтарского

городского поселения

Приморско-Ахтарского района

от 13.10.2020 № 1164

(в редакции постановления администрации

Приморско-Ахтарского

городского поселения

Приморско-Ахтарского района

от 05.10.2023 № 1068)

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«Благоустроенный город на 2021-2023 годы»**

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы**

**«Благоустроенный город на 2021-2023 годы»**

|  |  |
| --- | --- |
| Координатор  муниципальной программы | Отдел ЖКХ, связи, транспорта, ГО и ЧС администрации Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского района |
| Координаторы подпрограммы | Не предусмотрены |
| Участники  муниципальной программы | Администрация Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского района |
| Подпрограммы  муниципальной программы | Не предусмотрены |
| Ведомственные  целевые программы | Не предусмотрены |
| Цели  муниципальной программы | - повышение комфортности отдыха, проживания и качества жизни жителей Приморско-Ахтарского городского поселения, улучшение внешнего вида территории городского поселения;  - повышение уровня благоустройства и санитарного состояния мест захоронений |
| Задачи  муниципальной программы | - обеспечение качественного отдыха и проживания граждан на территории Приморско-Ахтарского городского поселения;  - содержание улично-дорожной сети в соответствии с требованиями безопасности дорожного движения;  - повышение качества уличного освещения на территории Приморско-Ахтарского городского поселения;  - улучшение внешнего вида Приморско-Ахтарского городского поселения путем создания и использования зеленых насаждений;  - проведение мероприятий по содержанию мест захоронений;  - организация благоустройства детских игровых площадок;  - создание системы навигации и ориентирующей информации;  - создание условий для сбора ТКО в соответствии с нормативными требованиями;  - организация обслуживания контейнерных площадок;  - снижение количества животных без владельцев;  - создание условий по вывозу иных отходов;  - организация мероприятий по содержанию мест общего пользования |
| Перечень целевых показателей муниципальной программы | - количество мероприятий по благоустройству мест массового отдыха и территорий городского поселения;  - улучшение экологической безопасности в сфере обращения с отходами  - объем выполненных работ по ремонту дорожного покрытия автомобильных дорог местного значения;  - установлено светодиодных светильников уличного освещения;  - количество технологических присое-динений объектов наружного освещения;  - проведено работ по уходу за зелеными насаждениями;  - выполнено работ по благоустройству и текущему содержанию мест захоронений;  - обустроено детских игровых площадок;  - количество установленных адресных табличек;  - приобретено информационных табличек;  - объем выполненных работ по сбору ТКО;  - благоустроено площадок для сбора ТКО;  - обработано площадок для сбора ТКО;  - количество отловленных животных без владельцев;  - вывезено иных отходов;  - проведено мероприятий по содержанию территорий общего пользования;  - количество подготовленных технико-экономических обоснований |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | Реализуется с 2021 по 2023 годы  этапы не предусмотрены |
| Объёмы бюджетных ассигнований  муниципальной программы | Общий объем финансирования за счет средств бюджета Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского района составляет 142 850,5тыс. руб., в том числе по годам:  - 2021 год: - 48 064,8 тыс. руб.;  - 2022 год: - 51 705,2 тыс. руб.;  - 2023 год: - 43 080,5тыс. руб. |

**1. Характеристика текущего состояния и прогноз развития соответствующей сферы реализации муниципальной программы.**

Одним из важнейших национальных проектов социально-экономического развития, обнародованных Правительством Российской Федерации, является вопрос улучшения уровня и качества жизни населения. Важнейшим аспектом в реализации данного проекта является создание органами местного самоуправления условий комфортного проживания граждан, формирование современной городской инфраструктуры и благоустройство мест общего пользования территории городского поселения. Таким образом, в понятие «Благоустроенный город» входит комплекс мероприятий, направленных на улучшения уровня и качества жизни населения Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского района.

В области текущего содержания территории Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского района можно выделить следующие проблемы:

- благоустройство мест массового отдыха и территорий городского поселения:

- организация эстетического вида территории города, создания условий для повышения комфортности проживания граждан, в связи с расположением Приморско-Ахтарского городского поселения в курортной зоне Краснодарского края, в том числе, необходимость выполнения работ по обустройству пляжной зоны городского поселения, а также повышению привлекательности улиц города к новогодним праздникам;

- ремонт и содержание улично-дорожной сети:

для обеспечения безопасности и удобства движения, автомобильные дороги общего пользования должны иметь геометрические параметры, инженерное оборудование, а также транспортно-эксплуатационное состояние и уровень загрузки, позволяющие автомобилям двигаться без изменения скорости, траектории движения и необходимости резкого торможения, в связи с чем необходимо проводить комплексные мероприятия по ремонту и содержанию улично-дорожной сети, такие, как грейдирование, ямочный ремонт, укрепление обочин втапливанием щебня, содержание ливневых колодцев;

- уличное освещение:

недостаточное освещение улиц, и как следствие необходимость выполнения в полной мере работ, связанных с ликвидацией мелких повреждений электросетей, светильной арматуры и оборудования, относящиеся к содержанию наружного освещения;

- озеленение территорий:

состояние зеленых насаждений за последние годы на территории городского поселения ухудшается, кроме того, значительная часть зеленых насаждений достигла состояния естественного старения, что требует особого ухода либо замены новыми насаждениями, в связи с высоким процентом аварийности деревьев. Самопроизвольное падение скелетных ветвей угрожает жизни граждан, приводят к разрушению кровли крыш, создает аварийные ситуации, связанные с порывами электропроводов, газопроводов.

Для улучшения и поддержания состояния зеленых насаждений в условиях городской среды, устранения аварийных ситуаций, соответствия эксплуатационным требованиям к объектам городского коммунального хозяйства, придания зеленым насаждениям надлежащего декоративного облика требуется своевременное проведение работ по ремонту и содержанию зеленого фонда на территории Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского района. Особое внимание следует уделять восстановлению зеленых насаждений путем планомерной замены старовозрастных и аварийных насаждений, используя крупномерный посадочный материал саженцев деревьев ценных пород и декоративных кустарников;

- содержание мест захоронений:

в связи с недостаточным уровнем текущего благоустройства мест захоронения, необходимо комплексное проведение мероприятий по содержанию кладбищ;

- благоустройство детских игровых площадок:

детские площадки предназначены для физического, психологического и социального развития детей. Детская площадка должна быть многофункциональной. Игровой комплекс призван гармонично развивать ребенка – закалять физически, воспитывать силу и смелость, ловкость и смекалку, учить общению, адекватному поведению. Фактически центральная часть города имеет плотную застройку, где проживают семьи с детьми, что вызывает острую необходимость в приобретении оборудования для детских площадок;

-система навигации и ориентирующей информации:

в связи с расположением Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского района в курортной зоне Краснодарского края, возникла необходимость в создании системы навигации и ориентирующей информации для обеспечения наглядности расположения объектов, расположенных на территории городского поселения;

**2. Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации муниципальной программы.**

Целью муниципальной программы «Благоустроенный город» является

- повышение комфортности отдыха, проживания и качества жизни жителей Приморско-Ахтарского городского поселения, улучшение внешнего вида территории городского поселения;

- повышение уровня благоустройства и санитарного состояния мест захоронений.

Для достижения поставленных целей предусматривается решение следующих задач:

- обеспечение качественного отдыха и проживания граждан на территории Приморско-Ахтарского городского поселения;

- содержание улично-дорожной сети в соответствии с требованиями безопасности дорожного движения;

- повышение качества уличного освещения на территории Приморско-Ахтарского городского поселения;

- улучшение внешнего вида Приморско-Ахтарского городского поселения путем создания и использования зеленых насаждений;

- проведение мероприятий по содержанию мест захоронений;

- организация благоустройства детских игровых площадок;

- создание системы навигации и ориентирующей информации;

- создание условий для сбора ТКО в соответствии с нормативными требованиями

- снижение количества животных без владельцев;

- создание условий по вывозу иных отходов;

- организация мероприятий по содержанию мест общего пользования;

- улучшение экологической безопасности в сфере обращения с отходами

Реализация программы предусматривает переход к формированию в Приморско-Ахтарском городском поселении Приморско-Ахтарского района условий, обеспечивающих более высокий жизненный стандарт, создание предпосылок устойчивого развития города и сельских населенных пунктов городского поселения.

Сроки реализации программных мероприятий 2024-2026 годы, этапы не предусмотрены.

Цели, задачи и характеризующие их целевые показатели муниципальной программы приводятся в табличной форме согласно приложению № 1 к настоящей программе.

**3. Перечень и краткое описание основных мероприятий муниципальной программы.**

Перечень программных мероприятий муниципальной программы «Благоустроенный город»на 2021-2023 годыприведен в приложении № 2 к настоящей программе.

**4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы.**

Финансирование муниципальной программы предусматривается за счет средств бюджета Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского района.

Общий объем финансирования за счет средств бюджета Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского района составляет 142 850,5тыс. руб., в том числе по годам:

- 2021 год: - 48 064,8 тыс. руб.;

- 2022 год: - 51 705,2 тыс. руб.;

- 2023 год: - 43 080,5тыс. руб.

Ресурсное обеспечение муниципальной программы, рассчитано в соответствии со сводными сметными расчетами по видам выполняемых работ (оказываемых услуг) также исходя из действующих цен на товары (работы, услуги).

**5 Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы.**

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы приводится в приложении № 3 к настоящей программе.

**6. Механизм реализации муниципальной программы**

**и контроль за ее выполнением.**

6.1. Текущее управление муниципальной программой осуществляет ее координатор, который:

обеспечивает разработку муниципальной программы;

формирует структуру муниципальной программы;

организует реализацию муниципальной программы;

принимает решение о необходимости внесения в установленном порядке изменений в муниципальную программу;

несет ответственность за достижение целевых показателей муниципальной программы;

осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам финансирования реализации муниципальной программы;

проводит мониторинг реализации муниципальной программы и анализ;

ежегодно проводит оценку эффективности реализации муниципальной программы;

готовит ежегодный доклад о ходе реализации муниципальной программы и оценке эффективности ее реализации (далее – доклад о ходе реализации муниципальной программы);

организует информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач муниципальной программы в печатных средствах массовой информации, на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах муниципальной программы на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой.

6.2. Координатор муниципальной программы ежегодно, не позднее 1 декабря текущего финансового года, утверждает план реализации муниципальной программы на очередной год (далее – план реализации муниципальной программы) по форме согласно приложению № 4 к настоящей Программе.

В плане реализации муниципальной программы отражаются:

контрольные события, оказывающие существенное влияние на сроки и результаты реализации муниципальной программы (с указанием их сроков и ожидаемых результатов, позволяющих определить наступление контрольного события программы);

координатор муниципальной программы, ответственные за контрольные события муниципальной программы.

Основными характеристиками контрольных событий муниципальной программы являются общественная, в том числе социально-экономическая, значимость (важность) для достижения результата основного мероприятия, возможность однозначной оценки достижения (0% или 100%), документальное подтверждение результата.

В качестве формулировок таких контрольных событий муниципальной программы рекомендуется использовать следующие:

«муниципальный правовой акт утвержден»;

«объект капитального строительства (реконструкции) введен в эксплуатацию»;

«система разработана и введена в эксплуатацию» и т.д.

В плане реализации муниципальной программы необходимо выделять не менее 3 контрольных событий в течение одного квартала, но не более 20 контрольных событий в год.

Контрольные события муниципальной программы по возможности выделяются по основным мероприятиям.

6.3. Координатор муниципальной программы осуществляет контроль за выполнением плана реализации муниципальной программы.

6.4. В целях обеспечения контроля за выполнением муниципальной программы ее координатор представляет в отдел по финансово-экономической работе и бюджету администрации Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского района (далее – ФЭО) план реализации муниципальной программы в течение 3 рабочих дней после их утверждения.

В случае принятия координатором муниципальной программы решения о внесении изменений в план реализации муниципальной программы он уведомляет об этом ФЭО в течение 3 рабочих дней после их корректировки.

6.5. Мониторинг реализации муниципальной программы осуществляется по отчетным формам согласно приложению № 5 к настоящей программе.

6.6. Координатор муниципальной программы ежеквартально, до 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в ФЭО заполненные отчетные формы мониторинга реализации муниципальной программы.

6.7. Координатор муниципальной программы ежегодно, до 15 февраля года, следующего за отчетным годом, направляет в ФЭО доклад о ходе реализации муниципальной программы на бумажных и электронных носителях.

Доклад о ходе реализации муниципальной программы должен содержать:

сведения о фактических объемах финансирования муниципальной программы в целом и по каждому мероприятию включенных в муниципальной программу, и основных мероприятий в разрезе источников финансирования и главных распорядителей (распорядителей) средств местного бюджета;

сведения о фактическом выполнении мероприятий, включенных в муниципальной программу, и основных мероприятий с указанием причин их невыполнения или неполного выполнения;

сведения о соответствии фактически достигнутых целевых показателей реализации муниципальной программы и входящих в ее состав основных мероприятий плановым показателям, установленным муниципальной программой;

оценку эффективности реализации муниципальной программы.

К докладу о ходе реализации муниципальной программы прилагаются отчеты об исполнении целевых показателей муниципальной программы и входящих в ее состав основных мероприятий.

В случае расхождений между плановыми и фактическими значениями объемов финансирования и целевых показателей координатором муниципальной программы проводится анализ факторов и указываются в докладе о ходе реализации муниципальной программы причины, повлиявшие на такие расхождения.

По муниципальной программе, срок реализации которой завершился в отчетном году, координатор муниципальной программы представляет в ФЭО доклад о результатах ее выполнения, включая оценку эффективности реализации муниципальной программы за истекший год и весь период реализации муниципальной программы.

6.8. Муниципальный заказчик заключает муниципальные контракты в установленном законодательством порядке согласно Федеральному закону от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

6.9. Координатор муниципальной программы:

проводит анализ выполнения мероприятия;

несет ответственность за нецелевое и неэффективное использование выделенных в его распоряжение бюджетных средств;

формирует бюджетные заявки на финансирование основного мероприятия, а также осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой.

6.10. Главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств в пределах полномочий, установленных [бюджетным законодательством](garantf1://12012604.20001) Российской Федерации:

обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования бюджетных средств в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств;

обеспечивает предоставление субсидий и бюджетных инвестиций в установленном порядке;

обеспечивает соблюдение получателями субсидий и бюджетных инвестиций условий, целей и порядка, установленных при их предоставлении;

осуществляет иные полномочия, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации.».

Исполняющий обязанности

начальника отдела ЖКХ администрации

Приморско-Ахтарского городского поселения

Приморско-Ахтарского района И.Ю. Максимова

|  |  |
| --- | --- |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  к постановлению администрации  Приморско-Ахтарского  городского поселения  Приморско-Ахтарского района  от 05.10.2023 № 1068  «ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  к муниципальной программе  «Благоустроенный город  на 2021-2023 годы» |

**ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского района

«Благоустроенный город на 2021-2023 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Статус | Значение показателей | | | | |
| 2021 год | | 2022 год | 2023 год | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | |
| 1. | Муниципальная программа «Благоустроенный город на 2021-2023 годы» | | | | | | | |
|  | Цели:  - повышение комфортности отдыха, проживания и качества жизни жителей Приморско-Ахтарского городского поселения, улучшение внешнего вида территории городского поселения;  - повышение уровня благоустройства и санитарного состояния мест захоронений | | | | | | | |
|  | Задачи:  - обеспечение качественного отдыха и проживания граждан на территории Приморско-Ахтарского городского поселения;  - содержание улично-дорожной сети в соответствии с требованиями безопасности дорожного движения;  - повышение качества уличного освещения на территории Приморско-Ахтарского городского поселения;  - улучшение внешнего вида Приморско-Ахтарского городского поселения путем создания и использования зеленых насаждений;  - проведение мероприятий по содержанию мест захоронений;  - организация благоустройства детских игровых площадок;  - создание системы навигации и ориентирующей информации;  - создание условий для сбора ТКО в соответствии с нормативными требованиями;  - организация обслуживания контейнерных площадок;  - снижение количества животных без владельцев;  - создание условий по вывозу иных отходов;  - организация мероприятий по содержанию мест общего пользования;  - улучшение экологической безопасности в сфере обращения с отходами | | | | | | | |
| 1.1 | Целевой показатель:  - количество мероприятий по благоустройству мест массового отдыха и территорий городского поселения;  - объем выполненных работ по ремонту дорожного покрытия автомобильных дорог местного значения;  - установлено светодиодных светильников уличного освещения;  - количество технологических присоединений объектов наружного освещения;  - проведено работ по уходу за зелеными насаждениями;  - выполнено работ по благоустройству и текущему содержанию мест захоронений;  - обустроено детских игровых площадок;  - количество установленных адресных табличек и знаков ориентирующей информации;  - приобретено и установлено информационных табличек и знаков ориентирующей информации;  - объем выполненных работ по сбору ТКО;  - благоустроено площадок для сбора ТКО;  - обработано площадок для сбора ТКО;  - количество отловленных животных без владельцев;  - вывезено иных отходов;  - проведено мероприятий по содержанию территорий общего пользования;  - количество подготовленных технико-экономических обоснований | | | | | | | |
| 2.1 | Основное мероприятие № 1 «Благоустройство мест массового отдыха и территории городского поселения» | | | | | | | |
|  | Цель: Повышение комфортности отдыха, проживания и качества жизни жителей Приморско-Ахтарского городского поселения, улучшение внешнего вида территории городского поселения | | | | | | | |
|  | Задача: Обеспечение качественного отдыха и проживания граждан на территории Приморско-Ахтарского городского поселения | | | | | | | |
| 2.1.1 | Целевой показатель: | | | | | | | |
|  | количество мероприятий  по благоустройству мест массового отдыха и территорий городского поселения | шт | 3 | | 19 | 21 | | 15 |
| 2.2 | Основное мероприятие № 2 «Ремонт и содержание улично-дорожной сети» | | | | | | | |
|  | Цель: Повышение комфортности отдыха, проживания и качества жизни жителей Приморско-Ахтарского городского поселения, улучшение внешнего вида территории городского поселения | | | | | | | |
|  | Задача: Содержание улично-дорожной сети в соответствии с требованиями безопасности дорожного движ ения | | | | | | | |
| 2.2.1 | Целевой показатель: | | | | | | | |
|  | объем выполненных работ по ремонту дорожного покрытия автомобильных дорог местного значения | м2  м3  шт | 3 | | 100 081  1679  108 | 1 018 286,6  2732,0  - | | 128 694,0  389,0  - |
| 2.3 | Основное мероприятие № 3 «Ремонт и обслуживание сетей наружного освещения» | | | | | | | |
|  | Цель: Повышение комфортности отдыха, проживания и качества жизни жителей Приморско-Ахтарского городского поселения, улучшение внешнего вида территории городского поселения | | | | | | | |
|  | Задача: Повышение качества уличного освещения на территории Приморско-Ахтарского городского поселения | | | | | | | |
| 2.3.1 | Целевой показатель: | | | | | | | |
|  | установлено светодиодных светильников уличного освещения | шт | 3 | | 558 | 126 | | 513 |
| 2.3.2 | Целевой показатель | | | | | | | |
|  | количество технологических присоединений объектов наружного освещения | шт | 3 | | 5 | 4 | | 1 |
| 2.4 | Основное мероприятие № 4 «Озеленение территорий» | | | | | | | |
|  | Цель: Повышение комфортности отдыха, проживания и качества жизни жителей Приморско-Ахтарского городского поселения, улучшение внешнего вида территории городского поселения | | | | | | | |
|  | Задача: Улучшение внешнего вида Приморско-Ахтарского городского поселения путем создания и использования зеленых насаждений | | | | | | | |
| 2.4.1 | Целевой показатель: | | | | | | | |
|  | проведено работ по уходу за зелеными насаждениями | м2  м3  шт | 3 | | 10872657  1149,45  110388 | 10785056  286,5  110352 | | 10915710  -  110504 |
| 2.5 | Основное мероприятие № 5 «Организация и содержание мест захоронений» | | | | | | | |
|  | Цель: Повышение уровня благоустройства и санитарного состояния мест захоронений | | | | | | | |
|  | Задача: Проведение мероприятий по содержанию мест захоронений | | | | | | | |
| 2.5.1 | Целевой показатель: | | | | | | | |
|  | выполнено работ по благоустройству и текущему содержанию мест захоронений | м2  м3  шт | 3 | | 13554,25  419,92 | 12094  634,9  3 | | 12094  - |
| 2.6 | Основное мероприятие № 6 «Благоустройство территорий детских игровых площадок» | | | | | | | |
|  | Цель: Повышение комфортности отдыха, проживания и качества жизни жителей Приморско-Ахтарского городского поселения, улучшение внешнего вида территории городского поселения | | | | | | | |
|  | Задачи: Организация благоустройства детских игровых площадок | | | | | | | |
| 2.6.1 | Целевой показатель: | | | | | | | |
|  | обустроено детских игровых площадок | шт | 3 | | 2 | - | | 3 |
| 2.7 | Основное мероприятие № 7 «Система навигации и ориентирующей информации» | | | | | | | |
|  | Цель: Повышение комфортности отдыха, проживания и качества жизни жителей Приморско-Ахтарского городского поселения, улучшение внешнего вида территории городского поселения | | | | | | | |
|  | Задача: Создание системы навигации и ориентирующей информации | | | | | | | |
| 2.7.1 | Целевой показатель: | | | | | | | |
|  | количество установленных адресных табличек | шт | 3 | | 450 | 135 | | - |
| 2.7.2 | приобретено и установлено информационных табличек и знаков ориентирующей информации | шт | 3 | | - | 28 | | - |
| 2.8 | Основное мероприятие № 8 «Организация площадок для сбора ТКО» | | | | | | | |
|  | Цель: Повышение комфортности отдыха, проживания и качества жизни жителей Приморско-Ахтарского городского поселения, улучшение внешнего вида территории городского поселения | | | | | | | |
|  | Задача: Создание условий для сбора ТКО в соответствии с нормативными требованиями | | | | | | | |
| 2.8.1 | Целевой показатель: | | | | | | | |
|  | объем выполненных работ по сбору ТКО | шт  м2 | 3 | | 18  9 000 | 14  9 000 | | 18  1 428,8 |
| 2.8.2 | Целевой показатель: | | | | | | | |
|  | благоустроено площадок для сбора ТКО | шт | 3 | | 1 | - | | 3 |
| 2.8.3 | Целевой показатель: | | | | | | | |
|  | обработано площадок для сбора ТКО | шт | 3 | | - | 18 | | 18 |
| 2.9 | Основное мероприятие № 9 «Организация мероприятий по обращению с животными без владельцев, обитающими на территории поселения» | | | | | | | |
|  | Цель: Повышение комфортности отдыха, проживания и качества жизни жителей Приморско-Ахтарского городского поселения, улучшение внешнего вида территории городского поселения | | | | | | | |
|  | Задача: Снижение количества животных без владельцев | | | | | | | |
| 2.9.1 | Целевой показатель: | | | | | | | |
|  | количество отловленных животных без владельцев | шт | 3 | | 20 | 40 | | 20 |
| 2.10 | Основное мероприятие № 10 «Организация вывоза иных отходов» | | | | | | | |
|  | Цель: Повышение комфортности отдыха, проживания и качества жизни жителей Приморско-Ахтарского городского поселения, улучшение внешнего вида территории городского поселения | | | | | | | |
|  | Задача: Создание условий по вывозу иных отходов | | | | | | | |
| 2.10.1 | Целевой показатель: | | | | | | | |
|  | вывезено иных отходов | м3 | 3 | | 288 | - | | - |
| 2.11 | Основное мероприятие № 11 «Содержание территорий общего пользования» | | | | | | | |
|  | Цель: Повышение комфортности отдыха, проживания и качества жизни жителей Приморско-Ахтарского городского поселения, улучшение внешнего вида территории городского поселения | | | | | | | |
|  | Задача: Организация мероприятий по содержанию мест общего пользования | | | | | | | |
| 2.11.1 | Целевой показатель: | | | | | | | |
|  | проведено мероприятий по содержанию территорий общего пользования | шт. | 3 | | 1 | 1 | | 1 |
| 2.12 | Основное мероприятие № 11 «Ликвидация несанкционированной свали на земельном участке, находящемся  в муниципальной собственности» | | | | | | | |
|  | Цель: Повышение комфортности отдыха, проживания и качества жизни жителей Приморско-Ахтарского городского поселения, улучшение внешнего вида территории городского поселения | | | | | | | |
|  | Задача: Улучшение экологической безопасности в сфере обращения с отходами | | | | | | | |
| 2.12.1 | Целевой показатель: | | | | | | | |
|  | количество подготовленных технико-экономических обоснований | шт. | 3 | | - | 1 | | - |

».

Исполняющий обязанности

начальника отдела ЖКХ администрации

Приморско-Ахтарского городского поселения

Приморско-Ахтарского района И.Ю. Максимова

|  |  |
| --- | --- |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 3  к постановлению администрации  Приморско-Ахтарского  городского поселения  Приморско-Ахтарского района  от 05.10.2023 № 1068  «ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  к муниципальной программе  «Благоустроенный город  на 2021-2023 годы» |

**ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Благоустроенный город на 2021-2023 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Источники финансирования | Объем  финансиро-вания,  всего  (тыс. руб.) | В том числе по годам | | | Непосредственный  результат реализации мероприятия | Участник муниципальной программы |
| 2021 год | 2022 год | 2023 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **1.** | **Основное мероприятие № 1**  **Благоустройство мест массового отдыха и территории городского поселения** | **всего** | **14 702,4** | **4 536,4** | **6 592,9** | **3 573,1** | Благоприятные условия для отдыха граждан | Администрация Приморско-Ахтарского городского поселения  Приморско-Ахтарского района  Администрация Приморско-Ахтарского городского поселения  Приморско-Ахтарского района  Администрация Приморско-Ахтарского городского поселения  Приморско-Ахтарского района |
| **местный бюджет** | **14 702,4** | **4 536,4** | **6 592,9** | **3 573,1** |
| 1.1 | Оплата газоснабжения мемориал «Братский» | всего | 171,2 | 124,8 | 46,4 | 0,0 | Обеспечение газоснабжения  мемориалов  «Братские могилы»  и «Братский» |
| местный бюджет | 171,2 | 124,8 | 46,4 | 0,0 |
| 1.2 | Окраска ограждений и стоек освещения на  ул. Набережной | всего | 378,6 | 150,1 | 177,5 | 51,0 | Создание привлекательного вида  общественных территорий |
| местный бюджет | 378,6 | 150,1 | 177,5 | 51,0 |
| 1.3 | Грейдирование пляжных зон | всего | 456,0 | 150,1 | 152,9 | 153,0 | Благоустройство городских пляжей |
| местный бюджет | 456,0 | 150,1 | 152,9 | 153,0 |
| 1.4 | Поставка урн | всего | 265,7 | 207,3 | 57,1 | 1,3 | Благоустройство общественных территорий |
| местный бюджет | 265,7 | 207,3 | 57,1 | 1,3 |
| 1.5 | Поставка вазонов | всего | 167,6 | 167,6 | 0,0 | 0,0 |
| местный  бюджет | 167,6 | 167,6 | 0,0 | 0,0 |
| 1.6 | Поставка пляжных навесов | всего | 2 223,8 | 586,0 | 1 142,5 | 495,3 | Благоустройство пляжных зон |
| местный  бюджет | 2 223,8 | 586,0 | 1 142,5 | 495,3 |
| 1.7 | Поставка пляжных раздевалок | всего | 344,1 | 255,0 | 89,1 | 0,0 |
| местный  бюджет | 344,1 | 255,0 | 89,1 | 0,0 |
| 1.8 | Проведение акарицидной обработки | всего | 54,8 | 54,8 | 0,0 | 0,0 | Создание безопасных условий для жителей  г. Приморско-Ахтарска |
| местный  бюджет | 54,8 | 54,8 | 0,0 | 0,0 |
| 1.9 | Установка флагов  с последующим демонтажом | всего | 108,7 | 0,0 | 50,7 | 58,0 |
| местный бюджет | 108,7 | 0,0 | 50,7 | 58,0 |
| 1.10 | Оказание услуги связи по предоставлению беспроводного доступа  к сети «Интернет» | всего | 600,0 | 600,0 | 0,0 | 0,0 | Создание комфортных условий для отдыха жителей  г. Приморско-Ахтарска |
| местный бюджет | 600,0 | 600,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.11 | Устройство пляжных душевых кабин | всего | 574,5 | 427,1 | 147,4 | 0,0 | Благоустройство пляжных зон |
| местный бюджет | 574,5 | 427,1 | 147,4 | 0,0 |
| 1.12 | Дезинфекция пляжного оборудования и туалетных кабин | всего | 810,0 | 270,0 | 270,0 | 270,0 | Создание комфортных и безопасных условий для отдыхающих при посещении городских пляжей |
| местный бюджет | 810,0 | 270,0 | 270,0 | 270,0 |
| 1.13 | Проведение дезинсекции общественных территорий | всего | 80,4 | 39,4 | 0,0 | 41,0 | Создание комфортных и безопасных условий  для жителей  г. Приморско-Ахтарска |
| местный  бюджет | 80,4 | 39,4 | 0,0 | 41,0 |
| 1.14 | Поставка туалетного модуля | всего | 3 272,1 | 686,9 | 2 585,2 | 0,0 | Благоприятные условия для отдыха граждан |
| местный  бюджет | 3 272,1 | 686,9 | 2 585,2 | 0,0 |
| 1.15 | Работы по монтажу электрических гирлянд | всего | 428,1 | 428,1 | 0,0 | 0,0 | Создание привлекательного вида |  |
| местный  бюджет | 428,1 | 428,1 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.16 | Установка урн | всего | 120,4 | 120,4 | 0,0 | 0,0 | Благоприятные условия для отдыха граждан |  |
| местный  бюджет | 120,4 | 120,4 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.17 | Поставка скамеек парковых | всего | 494,9 | 268,8 | 129,9 | 96,2 |  |
| местный  бюджет | 494,9 | 268,8 | 129,9 | 96,2 |  |
| 1.18 | Проведение акарицидной обработки и дезинсекции общественных территорий | всего | 83,7 | 0,0 | 24,4 | 59,3 | Создание комфортных и безопасных условий  для жителей  г. Приморско-Ахтарска |  |
| местный  бюджет | 83,7 | 0,0 | 24,4 | 59,3 |  |
| 1.19 | Техническое обслуживание светомузыкального фонтана | всего | 996,6 | 0,0 | 543,6 | 453,0 | Создание привлекательного вида  общественных территорий |  |
| местный  бюджет | 996,6 | 0,0 | 543,6 | 453,0 |  |
| 1.20 | Поставка флагов и древко | всего | 160,5 | 0,0 | 160,5 | 0,0 |  |
| местный  бюджет | 160,5 | 0,0 | 160,5 | 0,0 |  |
| 1.21 | Текущий ремонт стелы «Я люблю Приморско-Ахтарск» | всего | 29,0 | 0,0 | 29,0 | 0,0 |  |
| местный  бюджет | 29,0 | 0,0 | 29,0 | 0,0 |  |
| 1.22 | Устройство флагштока  с флагом России | всего | 253,2 | 0,0 | 253,2 | 0,0 |  |
| местный  бюджет | 253,2 | 0,0 | 253,2 | 0,0 |  |
| 1.23 | Окраска скамеек | всего | 10,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 |  |
| местный  бюджет | 10,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 |  |
| 1.26 | Покраска туалетного модуля | всего | 122,7 | 0,0 | 122,7 | 0,0 |  |
| местный  бюджет | 122,7 | 0,0 | 122,7 | 0,0 |  |
| 1.27 | Поставка распылителя | всего | 37,6 | 0,0 | 37,6 | 0,0 | Создание комфортных условий для отдыха жителей  г. Приморско-Ахтарска |  |
| местный  бюджет | 37,6 | 0,0 | 37,6 | 0,0 |  |
| 1.28 | Устройство флагштока | всего | 260,4 | 0,0 | 260,4 | 0,0 | Создание привлекательного вида  общественных территорий |  |
| местный  бюджет | 260,4 | 0,0 | 260,4 | 0,0 |  |
| 1.29 | Устройство подсветки ротонды | всего | 163,8 | 0,0 | 163,8 | 0,0 |  |
| местный бюджет | 163,8 | 0,0 | 163,8 | 0,0 |  |
| 1.30 | Поставка новогодних украшений | всего | 401,3 | 0,0 | 139,0 | 262,3 |  |
| местный  бюджет | 401,3 | 0,0 | 139,0 | 262,3 |
| 1.31 | Поставка флагов, виндеров и оснований крест под плитку Виндер | всего | 280,1 | 0,0 | 0,0 | 280,1 |  |
| местный  бюджет | 280,1 | 0,0 | 0,0 | 280,1 |  |
| 1.32 | Поставка речного песка | всего | 588,5 | 0,0 | 0,0 | 588,5 |  |
| местный  бюджет | 588,5 | 0,0 | 0,0 | 588,5 |  |
| 1.33 | Оплата водоснабжения пляжных душевых кабин и фонтана | всего | 122,2 | 0,0 | 0,0 | 122,2 |  |
| местный  бюджет | 122,2 | 0,0 | 0,0 | 122,2 |  |
| 1.34 | Текущий ремонт скамеек парковых | всего | 89,7 | 0,0 | 0,0 | 89,7 |  |
| местный  бюджет | 89,7 | 0,0 | 0,0 | 89,7 |  |
| 1.35 | Монтаж уличной гирлянды на территории сквера им. Ленина | всего | 552,2 | 0,0 | 0,0 | 552,2 |  |  |
| местный бюджет | 552,2 | 0,0 | 0,0 | 552,2 |  |  |
| **2.** | **Основное мероприятие № 2**  **Ремонт и содержание улично-дорожной сети** | **всего** | **44 932,1** | **14 643,8** | **17 222,4** | **13 065,9** | Безопасные условия для движения транспорта и пешеходов | Администрация Приморско-Ахтарского городского поселения  Приморско-Ахтарского района |
| **местный бюджет** | **44 932,1** | **14 643,8** | **17 222,4** | **13 065,9** |
| 2.1 | Ямочный ремонт | всего | 2 600,2 | 1 000,1 | 1 000,1 | 600,0 |
| местный бюджет | 2 600,2 | 1 000,1 | 1 000,1 | 600,0 |
| 2.2 | Расчистка проезжей части от снега | всего | 1 995,2 | 676,2 | 720,0 | 599,0 |
| местный бюджет | 1 995,2 | 676,2 | 720,0 | 599,0 |
| 2.3 | Уборка тротуаров, улиц и дорог | всего | 18 554,6 | 3 700,0 | 7 400,3 | 7 454,3 |
| местный бюджет | 18 554,6 | 3 700,0 | 7 400,3 | 7 454,3 |
| 2.4 | Окашивание обочин | всего | 3 043,4 | 1 290,2 | 726,6 | 1 026,6 |
| местный бюджет | 3 043,4 | 1 290,2 | 726,6 | 1 026,6 |
| 2.5 | Грейдирование дорог | всего | 8 962,5 | 3 950,0 | 3 373,5 | 1 639,0 |
| местный бюджет | 8 962,5 | 3 950,0 | 3 373,5 | 1 639,0 |
| 2.6 | Приготовление  пескосоляной смеси | всего | 1 291,5 | 782,5 | 509,0 | 0,0 |
| местный  бюджет | 1 291,5 | 782,5 | 509,0 | 0,0 |
| 2.7 | Текущий ремонт тротуаров | всего | 3 660,9 | 2 021,8 | 1 369,1 | 270,0 |  |  |
| местный  бюджет | 3 660,9 | 2 021,8 | 1 369,1 | 270,0 |  |  |
| 2.8 | Устройство дренажных колодцев | всего | 623,2 | 623,2 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| местный  бюджет | 623,2 | 623,2 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2.9 | Замена люков | всего | 599,8 | 599,8 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| местный  бюджет | 599,8 | 599,8 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2.10 | Выкос сорной растительности в границах полосы отвода автомобильных дорог | всего | 949,8 | 0,0 | 773,4 | 176,4 |  |  |
| местный  бюджет | 949,8 | 0,0 | 773,4 | 176,4 |  |  |
| 2.11 | Текущий ремонт придорожной территории | всего | 291,9 | 0,0 | 291,9 | 0,0 |  |  |
| местный  бюджет | 291,9 | 0,0 | 291,9 | 0,0 |  |  |
| 2.12 | Поставка пескосоляной смеси | всего | 1 066,6 | 0,0 | 600,6 | 466,0 |  |  |
| местный  бюджет | 1 066,6 | 0,0 | 600,6 | 466,0 |  |  |
| 2.13 | Грейдирование улично-дорожной сети | всего | 457,9 | 0,0 | 457,9 | 0,0 |  |  |
| местный  бюджет | 457,9 | 0,0 | 457,9 | 0,0 |
| 2.14 | Ремонт улично-дорожной сети в п. Приморском | всего | 69,9 | 0,0 | 0,0 | 69,9 |  |  |
| местный  бюджет | 69,9 | 0,0 | 0,0 | 69,9 |  |  |
| 2.15 | Расчистка тротуаров и площадей от снега | всего | 165,6 | 0,0 | 0,0 | 165,6 |  |  |
| местный бюджет | 165,6 | 0,0 | 0,0 | 165,6 |  |  |
| 2.16 | Устройство пешеходной дорожки | всего | 599,1 | 0,0 | 0,0 | 599,1 |  |  |
| местный бюджет | 599,1 | 0,0 | 0,0 | 599,1 |  |  |
| **3.** | **Основное мероприятие № 3**  **Ремонт и обслуживание сетей наружного освещения** | **всего** | **26 235,0** | **8 788,6** | **8 696,4** | **8 750,0** | Качественное освещение  территории  Приморско-Ахтарского городского поселения | Администрация  Приморско-Ахтарского городского поселения  Приморско-Ахтарского района |
| **местный бюджет** | **26 235,0** | **8 788,6** | **8 696,4** | **8 750,0** |
| 3.1 | Обслуживание сетей наружного освещения | всего | 3 819,8 | 910,0 | 1 760,3 | 1 149,5 |
| местный бюджет | 3 819,8 | 910,0 | 1 760,3 | 1 149,5 |
| 3.2 | Текущий ремонт сети уличного освещения | всего | 762,7 | 700,1 | 62,6 | 0,0 |
| местный бюджет | 762,7 | 700,1 | 62,6 | 0,0 |
| 3.3 | Расходные материалы для текущего ремонта сети уличного освещения | всего | 172,3 | 172,3 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 172,3 | 172,3 | 0,0 | 0,0 |
| 3.4 | Устройство уличного освещения | всего | 2 823,6 | 1 429,2 | 743,9 | 650,5 |
| местный бюджет | 2 823,6 | 1 429,2 | 743,9 | 650,5 |
| 3.5 | Оплата за  энергоснабжение объектов уличного освещения | всего | 18 067,7 | 5 454,8 | 5 824,9 | 6 788,0 |
| местный бюджет | 18 067,7 | 5 454,8 | 5 824,9 | 6 788,0 |
| 3.6 | Технологическое присоединение объектов электропотребления | всего | 439,2 | 122,2 | 212,0 | 105,0 |  |  |
| местный бюджет | 439,2 | 122,2 | 212,0 | 105,0 |  |  |
| 3.7 | Оплата кредиторской задолженности по судебному решению  за осуществление технологического присоединения к электрическим сетям | всего | 87,1 | 0,0 | 87,1 | 0,0 |  |  |
| местный бюджет | 87,1 | 0,0 | 87,1 | 0,0 |  |  |
| 3.8 | Оплата государственной пошлины по судебному решению | всего | 5,6 | 0,0 | 5,6 | 0,0 |  |  |
| местный бюджет | 5,6 | 0,0 | 5,6 | 0,0 |  |  |
| 3.9 | Подсветка въездной стеллы | всего | 57,0 | 0,0 | 0,0 | 57,0 |  |  |
| местный бюджет | 57,0 | 0,0 | 0,0 | 57,0 |  |  |
| **4.** | **Основное мероприятие № 4**  **Озеленение территорий** | **всего** | **37 042,2** | **13 402,6** | **12 699,9** | **10 939,7** | Благоустройство городских территорий | Администрация Приморско-Ахтарского городского поселения  Приморско-Ахтарского  района |
| **местный бюджет** | **37 042,2** | **13 402,6** | **12 699,9** | **10 939,7** |
| 4.1 | Озеленение и  уход за зеленными насаждениями | всего | 18 982,3 | 7 438,6 | 6 600,0 | 4 943,7 |
| местный бюджет | 18 982,3 | 7 438,6 | 6 600,0 | 4 943,7 |
| 4.2 | Уборка скверов, парков, территорий | всего | 9 979,9 | 2 400,0 | 4 800,0 | 2 779,9 |
| местный бюджет | 9 979,9 | 2 400,0 | 4 800,0 | 2 779,9 |
| 4.3 | Валка деревьев | всего | 3 354,7 | 775,8 | 1 299,9 | 1 279,0 |
| местный бюджет | 3 354,7 | 775,8 | 1 299,9 | 1 279,0 |
| 4.4 | Уборка деревьев по  ул. Кутузова в  г. Приморско-Ахтарск | всего | 1 998,6 | 1 998,6 | 0,0 | 0,0 |
| местный  бюджет | 1 998,6 | 1 998,6 | 0,0 | 0,0 |
| 4.5 | Компенсационное озеленение | всего | 1 642,5 | 265,4 | 0,0 | 1 377,1 |
| местный  бюджет | 1 642,5 | 265,4 | 0,0 | 1 377,1 |
| 4.7 | Спил деревьев | всего | 524,2 | 524,2 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 524,2 | 524,2 | 0,0 | 0,0 |
| 4.8 | Сбор и вывоз опавшей листвы в скверах города | всего | 560,0 | 0,0 | 0,0 | 560,0 |  |  |
| местный бюджет | 560,0 | 0,0 | 0,0 | 560,0 |  |  |
| **5.** | **Основное мероприятие № 5**  **Организация и содержание мест захоронений** | **всего** | **5 850,7** | **1 555,8** | **2 269,9** | **2 025,0** | Создание оптимальных условий для посещения и ухода за местами захоронений | Администрация Приморско-Ахтарского городского поселения  Приморско-Ахтарского района |
| **местный бюджет** | **5 850,7** | **1 555,8** | **2 269,9** | **2 025,0** |
| 5.1 | Содержание мест захоронений | всего | 4 220,4 | 980,0 | 1 740,4 | 1 500,0 |
| местный бюджет | 4 220,4 | 980,0 | 1 740,4 | 1 500,0 |
| 5.2 | Грейдирование с подсыпкой проездов | всего | 1 630,3 | 575,8 | 529,5 | 525,0 |
| местный бюджет | 1 630,3 | 575,8 | 529,5 | 525,0 |
| **6.** | **Основное мероприятие № 6**  **Благоустройство территорий детских игровых площадок** | **всего** | **2 355,7** | **1 176,5** | **0,0** | **1 179,2** | Создание условий для отдыха жителей Приморско-Ахтарского городского поселения | Администрация Приморско-Ахтарского городского поселения  Приморско-Ахтарского района |
| **местный**  **бюджет** | **2 355,7** | **1 176,5** | **0,0** | **1 179,2** |
| 6.1 | Устройство детских игровых площадок | всего | 1 393,4 | 1 176,5 | 0,0 | 216,9 |
| местный  бюджет | 1 393,4 | 1 176,5 | 0,0 | 216,9 |
| 6.2 | Поставка оборудования для детских игровых площадок | всего | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 400,0 |  |
| местный бюджет | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 400,0 |
| 6.3 | Ремонт детских игровых площадок | всего | 562,3 | 0,0 | 0,0 | 562,3 |
| местный  бюджет | 562,3 | 0,0 | 0,0 | 562,3 |
| **7.** | **Основное мероприятие №7**  **Система навигации и ориентирующей информации** | **всего** | **529,4** | **351,5** | **177,9** | **0,0** | Повышение комфортности проживания граждан | Администрация Приморско-Ахтарского городского поселения  Приморско-Ахтарского района |
| **местный бюджет** | **529,4** | **351,5** | **177,9** | **0,0** |
| 7.1 | Установка адресных табличек | всего | 301,5 | 301,5 | 0,0 | 0,0 |
| местный  бюджет | 301,5 | 301,5 | 0,0 | 0,0 |
| 7.2 | Установка табличек ориентирующей информации | всего | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный  бюджет | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7.3 | Поставка информационных табличек | всего | 18,1 | 0,0 | 18,1 | 0,0 |
| местный  бюджет | 18,1 | 0,0 | 18,1 | 0,0 |
| 7.4 | Установка знаков ориентирующей информации | всего | 159,8 | 0,0 | 159,8 | 0,0 |
| местный  бюджет | 159,8 | 0,0 | 159,8 | 0,0 |
| **8.** | **Основное мероприятие № 8**  **Организация площадок для сбора ТКО** | **всего** | **5 841,4** | **2 371,5** | **1 911,8** | **1 558,1** | Благоустройство городских территорий | Администрация Приморско-Ахтарского городского поселения  Приморско-Ахтарского района |
| **местный бюджет** | **5 841,4** | **2 371,5** | **1 911,8** | **1 558,1** |
| 8.1 | Устройство площадок для сбора ТКО | всего | 3 713,3 | 1 832,2 | 1 351,1 | 530,0 | Повышение комфортности проживания граждан |
| местный  бюджет | 3 713,3 | 1 832,2 | 1 351,1 | 530,0 |
| 8.2 | Уборка контейнерных площадок | всего | 1 242,0 | 308,7 | 333,0 | 600,3 |
| местный бюджет | 1 242,0 | 308,7 | 333,0 | 600,3 |
| 8.3 | Грейдирование территории | всего | 230,6 | 230,6 | 0,0 | 0,0 | Благоустройство площадки для сбора ТКО |
| местный бюджет | 230,6 | 230,6 | 0,0 | 0,0 |
| 8.4 | Дератизация, дезинфекция и дезинсекция площадок для сбора ТКО | всего | 655,5 | 0,0 | 227,7 | 427,8 | Обеспечение санитарно - эпидемиологического благополучия населения |
| местный бюджет | 655,5 | 0,0 | 227,7 | 427,8 |
| **9.** | **Основное мероприятие № 9**  **Организация**  **мероприятий по**  **обращению с животными**  **без владельцев, обитающими на территории поселения** | **всего** | **1 064,0** | **286,0** | **512,0** | **266,0** | Сокращение численности животных без владельцев | Администрация Приморско-Ахтарского городского поселения  Приморско-Ахтарского района |
| **местный**  **бюджет** | **1 064,0** | **286,0** | **512,0** | **266,0** |
| 9.1 | Отлов животных  без владельцев  и их содержание | всего | 1 064,0 | 286,0 | 512,0 | 266,0 |
| местный  бюджет | 1 064,0 | 286,0 | 512,0 | 266,0 |
| **10.** | **Основное мероприятие № 10**  **Организация вывоза иных отходов** | **всего** | **369,7** | **369,7** | **0,0** | **0,0** | Ликвидация несанкционированных свалок на территории поселения | Администрация Приморско-Ахтарского городского поселения  Приморско-Ахтарского района  Администрация Приморско-Ахтарского городского поселения  Приморско-Ахтарского района |
| **местный**  **бюджет** | **369,7** | **369,7** | **0,0** | **0,0** |
| 10.1 | Вывоз иных отходов | всего | 369,7 | 369,7 | 0,0 | 0,0 |
| местный  бюджет | 369,7 | 369,7 | 0,0 | 0,0 |
| **11.** | **Основное мероприятие № 11**  **Содержание территорий общего пользования** | **всего** | **3 649,9** | **582,4** | **1 344,0** | **1 723,5** | Обеспечение экологического благополучия населения  Обеспечение экологического благополучия населения |
| **местный**  **бюджет** | **3 649,9** | **582,4** | **1 344,0** | **1 723,5** |
| 11.1 | Уборка несанкционированных свалок на территории общего пользования | всего | 3 649,9 | 582,4 | 1 344,0 | 1 723,5 |
| местный  бюджет | 3 649,9 | 582,4 | 1 344,0 | 1 723,5 |
| **12.** | **Основное мероприятие № 12**  **Ликвидация несанкционированной свалки на земельном участке, находящемся**  **в муниципальной собственности** | **всего** | **278,0** | **0,0** | **278,0** | **0,0** |
| **местный бюджет** | **278,0** | **0,0** | **278,0** | **0,0** |
| 12.1 | Расчет стоимости и  технико-экономического обоснования работ по разработке проектной документации | **всего** | 278,0 | 0,0 | 278,0 | 0,0 |
| **местный бюджет** | 278,0 | 0,0 | 278,0 | 0,0 |
|  | **ИТОГО** | **всего** | **142 850,5** | **48 064,8** | **51 705,2** | **43 080,5** |  |  |
| **местный бюджет** | **142 850,5** | **48 064,8** | **51 705,2** | **43 080,5** |

».

Исполняющий обязанности

начальника отдела ЖКХ администрации

Приморско-Ахтарского городского поселения

Приморско-Ахтарского района И.Ю. Максимова