П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ПРИМОРСКО-АХТАРСКОГО

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРИМОРСКО-АХТАРСКОГО РАЙОНА

от _______________                                                                                          № ____

г. Приморско-Ахтарск

ПРОЕКТ

О внесении изменений в постановление администрации Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского района от 13 января 2021 года № 10 «Об утверждении муниципальной программы «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского района на 2021 год»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации органов местного самоуправления в Российской Федерации» и постановлением администрации Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского района                       от 30 июня 2014 года № 1004 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формировании, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского района» администрация Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского района п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в постановление администрации Приморско-Ахтарского   городского поселения Приморско-Ахтарского района от 13 января 2021 года                      № 10 «Об утверждении муниципальной программы «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского района на 2021 год» следующие изменения:

1) паспорт муниципальной программы «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского района на 2021 год» изложить в новой редакции (приложение № 1);

2) приложение № 1 к муниципальной программе «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского района на 2021 год» изложить в новой редакции (приложение № 2);

3) приложение № 2 к муниципальной программе «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского района на 2021 год» изложить в новой редакции (приложение № 3).

2. Отделу по социальным вопросам администрации                     Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского района (Молокитина) опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании газете «Приазовье», опубликовать  на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», зарегистрированном в качестве средства массовой информации - «Азовские зори» www. azovskiezori.ru и разместить в сети «Интернет» на официальном сайте администрации Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского района http://prim-ahtarsk.ru.

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Приморско-Ахтарского

городского поселения

Приморско-Ахтарского района                                                               А.В. Сошин

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к постановлению администрации

Приморско-Ахтарского

городского поселения

Приморско-Ахтарского района

от ________________ № _______

«ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Приморско-Ахтарского

городского поселения

Приморско-Ахтарского района

от 13 января 2021 года № 10

(в редакции постановления

администрации

Приморско-Ахтарского

городского поселения

Приморско-Ахтарского района

от _____________ № _______)

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного

значения Приморско-Ахтарского городского поселения

Приморско-Ахтарского района на 2021 год»

ПАСПОРТ

муниципальной программы «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского района на 2021 год»

| Координатор муниципальной программы | отдел ЖКХ, связи, транспорта, ГО и ЧС и капитального строительства администрации Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского района |
| --- | --- |
| Координаторы подпрограмм | не предусмотрены |
| Участники муниципальной программы | администрация Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского района |
| Подпрограммы муниципальной программы | не предусмотрены |
| Ведомственные целевые программы | не предусмотрены |
| Цели муниципальной программы | повышение транспортно-эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог общего пользования на территории Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского района |
| Задачи муниципальной программы | развитие сети автомобильных дорог местного значения на территории Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского района |
| Перечень целевых показателей муниципальной программы | увеличение протяженности автомобильных дорог местного значения Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского района, отвечающих нормативным требованиям по состоянию покрытия; подготовлено проектной документации; внесены коррективы в техническую документацию количество положительных заключений проверки сметной стоимости работ; количество отчетов по геодезическим изысканиям; количество отчетов по геологическим изысканиям; количество проектов капитального ремонта ул. Пролетарская, г. Приморско-Ахтарска |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2021 год этапы не предусмотрены |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | Объем финансирования мероприятий муниципальной программы осуществляется за счет средств местного и краевого бюджета и составляет – 158 988,347 тыс. руб., в том числе: - 9 355,347 тыс. руб.. - средства местного бюджета; - 149 633,0 тыс. руб., - средства краевого бюджета. |

1. Характеристика текущего состояния и прогноз развития соответствующей сферы реализации муниципальной программы.

Улично-дорожная сеть местного значения составляет важнейшую часть транспортной инфраструктуры Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского района, обеспечивая перемещение пассажиров, товаров и услуг как внутри населенных пунктов, так и в границах Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского района. При этом их транспортно-эксплуатационное состояние значительно хуже, чем федеральных и региональных дорог, что в совокупности с высокой загрузкой и сложностью регулирования транспортных потоков приводит к значительному снижению пропускной способности. Без надлежащего уровня транспортно-эксплуатационного состояния всей сети автомобильных дорог, проходящих по территории Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского района, невозможно решение задач достижения устойчивого экономического роста. Общее состояние улично-дорожной сети местного значения в настоящее время нельзя считать оптимальным, а уровень их развития достаточным.

Неудовлетворительное состояние улично-дорожной сети Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского района при постоянном темпе роста парка автотранспортных средств, приводит к сдерживанию социально-экономического развития, усугубляет проблемы в социальной сфере: несвоевременное оказание срочной и профилактической медицинской помощи, дополнительные потери времени и ограничения на поездки.

2. Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации муниципальной программы.

Целью муниципальной программы является формирование улично-дорожной сети местного значения на территории Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского района, соответствующей потребностям населения и экономики Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского района.

Для достижения поставленной цели необходимо решение задачи:

выполнение мероприятий по капитальному ремонту и ремонту улично-дорожной сети местного значения Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского района;

Для достижения цели Программы необходимо осуществить обеспечение устойчивого функционирования улично-дорожной сети местного значения Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского района.

Срок реализации муниципальной программы 2021 год.

Цели, задачи и характеризующие их целевые показатели муниципальной программы приводятся в табличной форме согласно приложению                                № 1 к настоящей программе.

3. Перечень и краткое описание основных мероприятий

муниципальной программы

Наименование мероприятий, подлежащих выполнению, объемы и источники финансирования, непосредственные результаты реализации мероприятий муниципальной программы приведены в табличном материале согласно приложению № 2.

4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы

Финансирование мероприятий муниципальной программы предусматривается осуществлять за счет средств краевого бюджета в соответствии с приказом министерства транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края от 6 ноября 2020 года № 793 «О внесении изменений в приказ министерства транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края      от 26 ноября 2019 года № 702 «Об утверждении перечня муниципальных образований Краснодарского края, соответствующих критерию отбора муниципальных образований Краснодарского края для предоставления                      в 2020-2022 годах субсидий местным бюджетам на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований Краснодарского края на капитальный ремонт и ремонт асфальтобетонных автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках подпрограммы «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Краснодарского края» государственной программы Краснодарского края «Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края» и бюджета Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского района.

Общий объем финансового обеспечения рассчитан на основании сметного расчета и составляет – 158 988,347 тыс. руб., в том числе:

- 9 355,347 тыс. руб.. - средства местного бюджета;

- 149 633,0 тыс. руб., - средства краевого бюджета.

| № п/п | Наименование мероприятия | Источники финансирования | В том числе по годам |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 год (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Основное мероприятие № 1 Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | всего | 158 988,347 | 158 988,347 |
|  |  | местный бюджет | 9 355,347 | 9 355,347 |
|  |  | краевой бюджет | 149 633,0 | 149 633,0 |
| 1.1 | Ремонт тротуара по ул. Ленина от ПК0+00 (ул. Набережная) до ПК10+70 (ул. Тамаровского) в г. Приморско-Ахтарске | всего | 18 225,774 | 18 225,774 |
|  |  | местный бюджет | 546,774 | 546,774 |
|  |  | краевой бюджет | 17 679,0 | 17 679,0 |
| 1.2 | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Капитальный ремонт автомобильных дорог» | всего | 2 620,5 | 2 620,5 |
|  |  | местный бюджет | 2 620,5 | 2 620,5 |
|  |  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 |
| 1.3 | Ремонт ул. 50 лет Октября от ул. Набережная до ул. Первомайская, от ул. Тамаровского до ул. Победы в г. Приморско-Ахтарске | всего | 73 093,056 | 73 093,056 |
|  |  | местный бюджет | 2 193,064 | 2 193,064 |
|  |  | краевой бюджет | 70 899,992 | 70 899,992 |
| 1.4 | Ремонт ул. Ленина от ПК0+00 (ул. Набережная) до ПК2+60, от ПК2+66 (ул. Братская) до ПК5+28, от ПК5+36 (ул. Мира) до ПК13+41 (ул. Азовской Флотилии) в г. Приморско-Ахтарске | всего | 48 177,974 | 48 177,974 |
|  |  | местный бюджет | 1 445,518 | 1 445,518 |
|  |  | краевой бюджет | 46 732,456 | 46 732,456 |
| 1.5 | Ремонт ул. Аэрофлотская от ПК0+00 (жд №111) до ПК2+80 в г. Приморско-Ахтарске | всего | 14 764,543 | 14 764,543 |
|  |  | местный бюджет | 442,991 | 442,991 |
|  |  | краевой бюджет | 14 321,552 | 14 321,552 |
| 1.6 | Корректировка технической документации по объектам: - ремонт ул. 50 лет Октября от ул. Набережная до ул. Первомайская, от ул. Тамаровского до ул. Победы в г. Приморско-Ахтарске; - ремонт ул. Ленина от ПК0+00 (ул. Набережная) до ПК2+60, от ПК2+66 (ул. Братская) до ПК5+28, от ПК5+36 (ул. Мира) до ПК13+41 (ул. Азовской Флотилии) в г. Приморско-Ахтарске; - ремонт ул. Аэрофлотская от ПК0+00 (жд №111) до ПК2+80 в г. Приморско-Ахтарске | всего | 599,0 | 599,0 |
|  |  | местный бюджет | 599,0 | 599,0 |
|  |  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 |
| 1.7 | Проверка сметной стоимости работ по объекту «Капитальный ремонт автомобильных дорог» | всего | 107,5 | 107,5 |
|  |  | местный бюджет | 107,5 | 107,5 |
|  |  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 |
| 1.8 | Выполнение инженерно-геодезических изысканий по объекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Пролетарская от ул. Набережная до ул. Победы в г. Приморско-Ахтарске» | всего | 356,0 | 356,0 |
|  |  | местный бюджет | 356,0 | 356,0 |
|  |  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 |
| 1.9 | Выполнение инженерно-геологических изысканий по объекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Пролетарская от ул. Набережная до ул. Победы в г. Приморско-Ахтарске» | всего | 447,0 | 447,0 |
|  |  | местный бюджет | 447,0 | 447,0 |
|  |  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 |
| 1.10 | Выполнение проектной документации по объекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Пролетарская от ул. Набережная до ул. Победы в г. Приморско-Ахтарске» | всего | 597,0 | 597,0 |
|  |  | местный бюджет | 597,0 | 597,0 |
|  |  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  | ИТОГО | всего | 158 988,347 | 158 988,347 |
|  |  | местный бюджет | 9 355,347 | 9 355,347 |
|  |  | краевой бюджет | 149 633,0 | 149 633,0 |

5. Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы.

# Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы приводится в приложении № 3 к настоящей программе.

6. Механизм реализации муниципальной программы

и контроль за ее выполнением.

6.1. Текущее управление муниципальной программой осуществляет ее координатор, который:

обеспечивает разработку муниципальной программы;

формирует структуру муниципальной программы;

организует реализацию муниципальной программы;

принимает решение о необходимости внесения в установленном порядке изменений в муниципальную программу;

несет ответственность за достижение целевых показателей муниципальной программы;

осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам финансирования реализации муниципальной программы;

проводит мониторинг реализации муниципальной программы и анализ;

ежегодно проводит оценку эффективности реализации муниципальной программы;

готовит ежегодный доклад о ходе реализации муниципальной программы и оценке эффективности ее реализации (далее - доклад о ходе реализации муниципальной программы);

организует информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач муниципальной программы в печатных средствах массовой информации, на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах муниципальной программы на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой.

6.2. Координатор муниципальной программы ежегодно, не позднее                  1 декабря текущего финансового года, утверждает план реализации муниципальной программы на очередной год (далее - план реализации муниципальной программы) по форме согласно приложению № 4 к настоящей программе.

В плане реализации муниципальной программы отражаются:

контрольные события, оказывающие существенное влияние на сроки и результаты реализации муниципальной программы (с указанием их сроков и ожидаемых результатов, позволяющих определить наступление контрольного события программы);

координатор муниципальной программы, ответственные за контрольные события муниципальной программы.

Основными характеристиками контрольных событий муниципальной программы являются общественная, в том числе социально-экономическая, значимость (важность) для достижения результата основного мероприятия, возможность однозначной оценки достижения (0% или 100%), документальное подтверждение результата.

В качестве формулировок таких контрольных событий муниципальной программы рекомендуется использовать следующие:

«муниципальный правовой акт утвержден»;

«объект капитального строительства (реконструкции) введен в эксплуатацию»;

«система разработана и введена в эксплуатацию» и т.д.

В плане реализации муниципальной программы необходимо выделять не менее 3 контрольных событий в течение одного квартала, но не более                              20 контрольных событий в год.

Контрольные события муниципальной программы по возможности выделяются по основным мероприятиям.

6.3. Координатор муниципальной программы осуществляет контроль за выполнением плана реализации муниципальной программы.

6.4. В целях обеспечения контроля за выполнением муниципальной программы ее координатор представляет в ФЭО план реализации муниципальной программы в течение 3 рабочих дней после их утверждения.

В случае принятия координатором муниципальной программы решения о внесении изменений в план реализации муниципальной программы он уведомляет об этом ФЭО в течение 3 рабочих дней после их корректировки.

6.5. Мониторинг реализации муниципальной программы осуществляется по отчетным формам согласно приложению № 5 к настоящей Программе.

6.6. Координатор муниципальной программы ежеквартально, до 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в ФЭО заполненные отчетные формы мониторинга реализации муниципальной программы.

6.7. Координатор муниципальной программы ежегодно, до 15 февраля года, следующего за отчетным годом, направляет в ФЭО доклад о ходе реализации муниципальной программы на бумажных и электронных носителях.

Доклад о ходе реализации муниципальной программы должен содержать:

сведения о фактических объемах финансирования муниципальной программы в целом и по каждому мероприятию включенных в муниципальной программу, и основных мероприятий в разрезе источников финансирования и главных распорядителей (распорядителей) средств местного бюджета;

сведения о фактическом выполнении мероприятий, включенных в муниципальной программу, и основных мероприятий с указанием причин их невыполнения или неполного выполнения;

сведения о соответствии фактически достигнутых целевых показателей реализации муниципальной программы и входящих в ее состав основных мероприятий плановым показателям, установленным муниципальной программой;

оценку эффективности реализации муниципальной программы.

К докладу о ходе реализации муниципальной программы прилагаются отчеты об исполнении целевых показателей муниципальной программы и входящих в ее состав основных мероприятий.

В случае расхождений между плановыми и фактическими значениями объемов финансирования и целевых показателей координатором муниципальной программы проводится анализ факторов и указываются в докладе о ходе реализации муниципальной программы причины, повлиявшие на такие расхождения.

По муниципальной программе, срок реализации которой завершился в отчетном году, координатор муниципальной программы представляет в ФЭО доклад о результатах ее выполнения, включая оценку эффективности реализации муниципальной программы за истекший год и весь период реализации муниципальной программы.

6.8. Муниципальный заказчик заключает муниципальные контракты в установленном законодательством порядке согласно Федеральному закону                                         от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

6.9. Координатор муниципальной программы:

проводит анализ выполнения мероприятия;

несет ответственность за нецелевое и неэффективное использование выделенных в его распоряжение бюджетных средств;

формирует бюджетные заявки на финансирование основного мероприятия, а также осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой.

6.10. Главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств в пределах полномочий, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации:

обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования бюджетных средств в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств;

обеспечивает предоставление субсидий и бюджетных инвестиций в установленном порядке;

обеспечивает соблюдение получателями субсидий и бюджетных инвестиций условий, целей и порядка, установленных при их предоставлении;

осуществляет иные полномочия, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации.».

Начальник отдела ЖКХ

администрации Приморско-Ахтарского

городского поселения

Приморско-Ахтарского района			                                 В.С. Мальцев

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ №2 к постановлению администрации Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского района от ________________ № _______ «ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к муниципальной программе «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского района на 2021 год» |
| --- | --- |

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского района

«Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения

Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского района на 2021 год»

| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Статус* | Значение показателей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2021-й год реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Муниципальная программа «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского района на 2021 год» |
|  | Цель: повышение транспортно-эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог общего пользования на территории Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского района |
|  | Задача: развитие сети автомобильных дорог местного значения на территории Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского района |
| 1.1 | Целевой показатель: |
|  | увеличение протяженности автомобильных дорог местного значения Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского района, отвечающих нормативным требованиям по состоянию покрытия | м2 ед | 3 | 39 987,0 4 |
|  | подготовлено проектной документации | шт | 3 | 1 |
|  | внесены коррективы в техническую документацию | шт | 3 | 3 |
|  | количество положительных заключений проверки сметной стоимости работ | шт | 3 | 1 |
|  | количество отчетов по геодезическим изысканиям | шт | 3 | 1 |
|  | количество отчетов по геологическим изысканиям | шт | 3 | 1 |
|  | количество проектов капитального ремонта ул. Пролетарская, г. Приморско-Ахтарска | шт | 3 | 1 |
| 2.1 | Основное мероприятие № 1 «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» |
|  | Цель: повышение транспортно-эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог общего пользования на территории Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского района |
|  | Задача: развитие сети автомобильных дорог местного значения на территории Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского района |
| 2.1.1 | Целевой показатель: |
|  | увеличение протяженности автомобильных дорог местного значения Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского района, отвечающих нормативным требованиям по состоянию покрытия | м2 ед | 3 | 39 987,0 4 |
| 2.1.2 | Целевой показатель: |
|  | подготовлено проектной документации | шт | 3 | 1 |
| 2.1.3 | Целевой показатель: |
|  | внесены коррективы в техническую документацию | шт | 3 | 3 |
| 2.1.4 | Целевой показатель: |
|  | количество положительных заключений проверки сметной стоимости работ | шт | 3 | 1 |
| 2.1.5 | Целевой показатель: |
|  | количество отчетов по геодезическим изысканиям | шт | 3 | 1 |
| 2.1.6 | Целевой показатель: |
|  | количество отчетов по геологическим изысканиям | шт | 3 | 1 |
| 2.1.7 | Целевой показатель: |
|  | количество проектов капитального ремонта ул. Пролетарская, г. Приморско-Ахтарска | шт | 3 | 1 |

».

Начальник отдела ЖКХ

администрации Приморско-Ахтарского

городского поселения Приморско-Ахтарского района							                       В.С. Мальцев

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ №3 к постановлению администрации Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского района от ______________ № _______ «ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к муниципальной программе «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского района на 2021 год» |
| --- | --- |

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения

Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского района на 2021 год»

| № п/п | Наименование мероприятия | Источники финансирования | В том числе по годам | Непосредственный результат реализации мероприятия | Участник муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 год (тыс.руб.) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Основное мероприятие № 1 Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | всего | 158 988,347 | 158 988,347 | Восстановление дорожного покрытия до нормативных параметров Восстановление дорожного покрытия до нормативных параметров | Администрация Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского района Администрация Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского района Администрация Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского района |
|  |  | местный бюджет | 9 355,347 | 9 355,347 |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 149 633,0 | 149 633,0 |  |  |
| 1.1 | Ремонт тротуара по ул. Ленина от ПК0+00 (ул. Набережная) до ПК10+70 (ул. Тамаровского) | всего | 18 225,774 | 18 225,774 |  |  |
|  |  | местный бюджет | 546,774 | 546,774 |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 17 679,0 | 17 679,0 |  |  |
| 1.2 | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Капитальный ремонт автомобильных дорог» | всего | 2 620,5 | 2 620,5 |  |  |
|  |  | местный бюджет | 2 620,5 | 2 620,5 |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.3 | Ремонт ул. 50 лет Октября от ул. Набережная до ул. Первомайская, от ул. Тамаровского до ул. Победы в г. Приморско-Ахтарске | всего | 73 093,056 | 73 093,056 |  |  |
|  |  | местный бюджет | 2 193,064 | 2 193,064 |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 70 899,992 | 70 900,992 |  |  |
| 1.4 | Ремонт ул. Ленина от ПК0+00 (ул. Набережная) до ПК2+60, от ПК2+66 (ул. Братская) до ПК5+28, от ПК5+36 (ул. Мира) до ПК13+41 (ул. Азовской Флотилии) в г. Приморско-Ахтарске | всего | 48 177,974 | 48 177,974 |  |  |
|  |  | местный бюджет | 1 445,518 | 1 445,518 |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 46 732,456 | 46 732,456 |  |  |
| 1.5 | Ремонт ул. Аэрофлотская от ПК0+00 (жд №111) до ПК2+80 в г. Приморско-Ахтарске | всего | 14 764,543 | 14 764,543 |  |  |
|  |  | местный бюджет | 442,991 | 442,991 |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 14 321,552 | 14 321,552 |  |  |
| 1.6 | Изготовление дополнительной технической документации по объектам: - ремонт ул. 50 лет Октября от ул. Набережная до ул. Первомайская, от ул. Тамаровского до ул. Победы в г. Приморско-Ахтарске; - ремонт ул. Ленина от ПК0+00 (ул. Набережная) до ПК2+60, от ПК2+66 (ул. Братская) до ПК5+28, от ПК5+36 (ул. Мира) до ПК13+41 (ул. Азовской Флотилии) в г. Приморско-Ахтарске; - ремонт ул. Аэрофлотская от ПК0+00 (жд №111) до ПК2+80 в г. Приморско-Ахтарске | всего | 599,0 | 599,0 | Дополнительная техническая документация |  |
|  |  | местный бюджет | 599,0 | 599,0 |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.7 | Проверка сметной стоимости работ по объекту «Капитальный ремонт автомобильных дорог» | всего | 107,5 | 107,5 | Заключение о достоверности сметной документации |  |
|  |  | местный бюджет | 107,5 | 107,5 |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.8 | Выполнение инженерно-геодезических изысканий по объекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Пролетарская от ул. Набережная до ул. Победы в г. Приморско-Ахтарске» | всего | 356,0 | 356,0 | Технический отчет по геодезическим изысканиям |  |
|  |  | местный бюджет | 356,0 | 356,0 |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.9 | Выполнение инженерно-геологических изысканий по объекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Пролетарская от ул. Набережная до ул. Победы в г. Приморско-Ахтарске» | всего | 447,0 | 447,0 | Технический отчет по геологическим изысканиям |  |
|  |  | местный бюджет | 447,0 | 447,0 |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.10 | Выполнение проектной документации по объекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Пролетарская от ул. Набережная до ул. Победы в г. Приморско-Ахтарске» | всего | 597,0 | 597,0 | Проектная документация |  |
|  |  | местный бюджет | 597,0 | 597,0 |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | ИТОГО | всего | 158 988,347 | 158 988,347 |  |  |
|  |  | местный бюджет | 9 355,347 | 9 355,347 |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 149 633,0 | 149 633,0 |  |  |

».

Начальник отдела ЖКХ

администрации Приморско-Ахтарского

городского поселения

Приморско-Ахтарского района                                                                                                                                      В.С. Мальцев