

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

**АДМИНИСТРАЦИИ ПРИМОРСКО-АХТАРСКОГО**

**ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРИМОРСКО-АХТАРСКОГО РАЙОНА**

от 19.11.2021 № 1258

г. Приморско-Ахтарск

|  |
| --- |
| **О внесении изменений в постановление администрации**  **Приморско-Ахтарского городского поселения**  **Приморско-Ахтарского района от 13 октября 2020 года № 1164**  **«Об утверждении муниципальной программы**  **«****Благоустроенный город на 2021-2023 годы»** |

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации органов местного самоуправления в Российской Федерации» и постановлением администрации Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского района от 30 июня 2014 года № 1004 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формировании, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского района» администрация Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского района п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в постановление администрации Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского района от 13 октября 2020 года № 1164 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустроенный город на 2021-2023 годы» следующие изменения:

1) приложение № 1 к муниципальной программе «Благоустроенный город на 2021-2023 годы» изложить в новой редакции (приложение № 1);

2) приложение № 2 к муниципальной программе «Благоустроенный город на 2021-2023 годы» изложить в новой редакции (приложение № 2).

2. Отделу по социальным вопросам администрации Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского района (Проскурина) опубликовать настоящее постановление на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», зарегистрированном в качестве средства массовой информации - «Азовские зори» [www. azovskiezori.r](http://www.azovskiezori.ru/)u и разместить в сети «Интернет» на официальном сайте администрации Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского района [http://prim-ahtarsk.r](http://prim-ahtarsk.ru/)u.

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Приморско-Ахтарского

городского поселения

Приморско-Ахтарского района А.В. Сошин

|  |  |
| --- | --- |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  к постановлению администрации  Приморско-Ахтарского  городского поселения  Приморско-Ахтарского района  от 19.11.2021 № 1258  «ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  к муниципальной программе  «Благоустроенный город  на 2021-2023 годы» |

**ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского района

«Благоустроенный город на 2021-2023 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование целевого показателя | | Единица измерения | Статус | Значение показателей | | | | | | |
| 2021 год | | | 2022 год | 2023 год | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | | | 6 | 7 | | |
| 1. | Муниципальная программа «Благоустроенный город на 2021-2023 годы» | | | | | | | | | | |
|  | Цели:  - повышение комфортности отдыха, проживания и качества жизни жителей Приморско-Ахтарского городского поселения, улучшение внешнего вида территории городского поселения;  - повышение уровня благоустройства и санитарного состояния мест захоронений | | | | | | | | | | |
|  | Задачи:  - обеспечение качественного отдыха и проживания граждан на территории Приморско-Ахтарского городского поселения;  - содержание улично-дорожной сети в соответствии с требованиями безопасности дорожного движения;  - повышение качества уличного освещения на территории Приморско-Ахтарского городского поселения;  - улучшение внешнего вида Приморско-Ахтарского городского поселения путем создания и использования зеленых насаждений;  - проведение мероприятий по содержанию мест захоронений;  - организация благоустройства детских игровых площадок;  - создание системы навигации и ориентирующей информации;  - создание условий для сбора ТКО в соответствии с нормативными требованиями;  - организация обслуживания контейнерных площадок;  - снижение количества животных без владельцев;  - создание условий по вывозу иных отходов | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Целевой показатель:  - количество мероприятий по благоустройству мест массового отдыха и территорий городского поселения;  - объем выполненных работ по ремонту дорожного покрытия автомобильных дорог местного значения;  - установлено светодиодных светильников уличного освещения;  - количество технологических присоединений объектов наружного освещения;  - проведено работ по уходу за зелеными насаждениями;  - выполнено работ по благоустройству и текущему содержанию мест захоронений;  - обустроено детских игровых площадок;  - количество установленных адресных табличек;  - количество обустроенных площадок для сбора ТКО;  - количество обслуживаемых контейнерных площадок;  - благоустроено площадок для сбора ТКО;  - количество отловленных животных без владельцев;  - вывезено иных отходов | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Основное мероприятие № 1 «Благоустройство мест массового отдыха и территории городского поселения» | | | | | | | | | | |
|  | Цель: Повышение комфортности отдыха, проживания и качества жизни жителей Приморско-Ахтарского городского поселения, улучшение внешнего вида территории городского поселения | | | | | | | | | | |
|  | Задача: Обеспечение качественного отдыха и проживания граждан на территории Приморско-Ахтарского городского поселения | | | | | | | | | | |
| 2.1.1 | Целевой показатель: | | | | | | | | | | |
|  | количество мероприятий  по благоустройству мест массового отдыха и территорий городского поселения | | шт | 3 | | 20 | 7 | | | 7 | |
| 2.2 | Основное мероприятие № 2 «Ремонт и содержание улично-дорожной сети» | | | | | | | | | | |
|  | Цель: Повышение комфортности отдыха, проживания и качества жизни жителей Приморско-Ахтарского городского поселения, улучшение внешнего вида территории городского поселения | | | | | | | | | | |
|  | Задача: Содержание улично-дорожной сети в соответствии с требованиями безопасности дорожного движения | | | | | | | | | | |
| 2.2.1 | Целевой показатель: | | | | | | | | | | |
|  | объем выполненных работ по ремонту дорожного покрытия автомобильных дорог местного значения | | м2  м3  шт | 3 | | 100 081  1679  108 | 34771  1509  - | | | 34771  1509  - | |
| 2.3 | Основное мероприятие № 3 «Ремонт и обслуживание сетей наружного освещения» | | | | | | | | | | |
|  | Цель: Повышение комфортности отдыха, проживания и качества жизни жителей Приморско-Ахтарского городского поселения, улучшение внешнего вида территории городского поселения | | | | | | | | | | |
|  | Задача: Повышение качества уличного освещения на территории Приморско-Ахтарского городского поселения | | | | | | | | | | |
| 2.3.1 | Целевой показатель: | | | | | | | | | | |
|  | установлено светодиодных светильников уличного освещения | | шт | 3 | | 558 | 513 | | | 513 | |
| 2.3.2 | Целевой показатель | | | | | | | | | | |
|  | количество технологических присоединений объектов наружного освещения | | шт | 3 | | 5 | - | | | - | |
| 2.4 | Основное мероприятие № 4 «Озеленение территорий» | | | | | | | | | | |
|  | Цель: Повышение комфортности отдыха, проживания и качества жизни жителей Приморско-Ахтарского городского поселения, улучшение внешнего вида территории городского поселения | | | | | | | | | | |
|  | Задача: Улучшение внешнего вида Приморско-Ахтарского городского поселения путем создания и использования зеленых насаждений | | | | | | | | | | |
| 2.4.1 | Целевой показатель: | | | | | | | | | | |
|  | проведено работ по уходу за зелеными насаждениями | | м2  м3  шт | 3 | | 10872657  1149,45  110388 | 10872657  -  110352 | | | 10872657  -  110352 | |
| 2.5 | Основное мероприятие № 5 «Организация и содержание мест захоронений» | | | | | | | | | | |
|  | Цель: Повышение уровня благоустройства и санитарного состояния мест захоронений | | | | | | | | | | |
|  | Задача: Проведение мероприятий по содержанию мест захоронений | | | | | | | | | | |
| 2.5.1 | Целевой показатель: | | | | | | | | | | |
|  | выполнено работ по благоустройству и текущему содержанию мест захоронений | | м2  м3 | 3 | | 12094  419,92 | 12094  - | | | 12094  - | |
| 2.6 | Основное мероприятие № 6 «Благоустройство территорий детских игровых площадок» | | | | | | | | | | |
|  | Цель: Повышение комфортности отдыха, проживания и качества жизни жителей Приморско-Ахтарского городского поселения, улучшение внешнего вида территории городского поселения | | | | | | | | | | |
|  | Задачи: Организация благоустройства детских игровых площадок | | | | | | | | | | |
| 2.6.1 | Целевой показатель: | | | | | | | | | | |
|  | обустроено детских игровых площадок | шт | | 3 | | 2 | | - | | | - |
| 2.7 | Основное мероприятие № 7 «Система навигации и ориентирующей информации» | | | | | | | | | | |
|  | Цель: Повышение комфортности отдыха, проживания и качества жизни жителей Приморско-Ахтарского городского поселения, улучшение внешнего вида территории городского поселения | | | | | | | | | | |
|  | Задача: Создание системы навигации и ориентирующей информации | | | | | | | | | | |
| 2.7.1 | Целевой показатель: | | | | | | | | | | |
|  | количество установленных адресных табличек | шт | | 3 | | 450 | | - | | | - |
| 2.8 | Основное мероприятие № 8 «Организация площадок для сбора ТКО» | | | | | | | | | | |
|  | Цель: Повышение комфортности отдыха, проживания и качества жизни жителей Приморско-Ахтарского городского поселения, улучшение внешнего вида территории городского поселения | | | | | | | | | | |
|  | Задача: Создание условий для сбора ТКО в соответствии с нормативными требованиями | | | | | | | | | | |
| 2.8.1 | Целевой показатель: | | | | | | | | | | |
|  | количество обустроенных площадок для сбора ТКО | шт | | 3 | | 18 | | - | | | - |
| 2.8.2 | Целевой показатель: | | | | | | | | | | |
|  | уборка контейнерных площадок | м2 | | 3 | | 4 | | - | | | - |
| 2.8.3 | Целевой показатель: | | | | | | | | | | |
|  | благоустроено площадок для сбора ТКО | шт | | 3 | | 1 | | - | | | - |
| 2.9 | Основное мероприятие № 9 «Организация мероприятий по обращению с животными без владельцев, обитающими на территории поселения» | | | | | | | | | | |
|  | Цель: Повышение комфортности отдыха, проживания и качества жизни жителей Приморско-Ахтарского городского поселения, улучшение внешнего вида территории городского поселения | | | | | | | | | | |
|  | Задача: Снижение количества животных без владельцев | | | | | | | | | | |
| 2.9.1 | Целевой показатель: | | | | | | | | | | |
|  | количество отловленных животных без владельцев | шт | | 3 | | 20 | | - | | | - |
| 2.10 | Основное мероприятие № 10 «Организация вывоза иных отходов» | | | | | | | | | | |
|  | Цель: Повышение комфортности отдыха, проживания и качества жизни жителей Приморско-Ахтарского городского поселения, улучшение внешнего вида территории городского поселения | | | | | | | | | | |
|  | Задача: Создание условий по вывозу иных отходов | | | | | | | | | | |
| 2.10.1 | Целевой показатель: | | | | | | | | | | |
|  | вывезено иных отходов | м3 | | 3 | | 288 | | - | | | - |

».

Начальник отдела ЖКХ

администрации Приморско-Ахтарского

городского поселения Приморско-Ахтарского района В.С. Мальцев

|  |  |
| --- | --- |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  к постановлению администрации  Приморско-Ахтарского  городского поселения  Приморско-Ахтарского района  от 19.11.2021 № 1258  «ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  к муниципальной программе  «Благоустроенный город  на 2021-2023 годы» |

**ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Благоустроенный город на 2021-2023 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Источники финансирования | Объем  финансиро-вания,  всего  (тыс. руб.) | В том числе по годам | | | Непосредственный  результат реализации мероприятия | Участник муниципальной программы |
| 2021 год | 2022 год | 2023 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **1.** | **Основное мероприятие № 1**  **Благоустройство мест массового отдыха и территории городского поселения** | **всего** | **6 388,4** | **5 286,0** | **551,2** | **551,2** | Благоприятные условия для отдыха граждан | Администрация Приморско-Ахтарского городского поселения  Приморско-Ахтарского района  Администрация Приморско-Ахтарского городского поселения  Приморско-Ахтарского района  Администрация Приморско-Ахтарского городского поселения  Приморско-Ахтарского района |
| **местный бюджет** | **6 388,4** | **5 286,0** | **551,2** | **551,2** |
| 1.1 | Оплата газоснабжения мемориал «Братский» | всего | 375,4 | 124,8 | 125,3 | 125,3 | Обеспечение газоснабжения  мемориалов  «Братские могилы»  и «Братский» |
| местный бюджет | 375,4 | 124,8 | 125,3 | 125,3 |
| 1.2 | Техническое и  аварийно-диспетчерское обслуживание сетей газопотребления мемориал «Братские могилы»  х. Садки | всего | 5,6 | 0,0 | 2,8 | 2,8 |
| местный бюджет | 5,6 | 0,0 | 2,8 | 2,8 |
| 1.3 | Техническое и  аварийно-диспетчерское обслуживание сети газопотребления мемориал «Братский»  г. Приморско-Ахтарск | всего | 8,4 | 0,0 | 4,2 | 4,2 |
| местный бюджет | 8,4 | 0,0 | 4,2 | 4,2 |
| 1.4 | Окраска ограждений и стоек освещения на  ул. Набережной | всего | 450,3 | 150,1 | 150,1 | 150,1 | Создание привлекательного вида  общественных территорий |
| местный бюджет | 450,3 | 150,1 | 150,1 | 150,1 |
| 1.5 | Грейдирование пляжных зон | всего | 450,3 | 150,1 | 150,1 | 150,1 | Благоустройство городских пляжей |
| местный бюджет | 450,3 | 150,1 | 150,1 | 150,1 |
| 1.6 | Поставка урн | всего | 207,3 | 207,3 | 0,0 | 0,0 | Благоустройство общественных территорий |
| местный бюджет | 207,3 | 207,3 | 0,0 | 0,0 |
| 1.7 | Поставка вазонов | всего | 167,6 | 167,6 | 0,0 | 0,0 |
| местный  бюджет | 167,6 | 167,6 | 0,0 | 0,0 |
| 1.8 | Поставка пляжных навесов | всего | 586,0 | 586,0 | 0,0 | 0,0 | Благоустройство пляжных зон |
| местный  бюджет | 586,0 | 586,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.9 | Поставка пляжных раздевалок | всего | 255,0 | 255,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный  бюджет | 255,0 | 255,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.10 | Проведение акарицидной обработки | всего | 190,8 | 54,8 | 68,0 | 68,0 | Создание безопасных условий для жителей  г. Приморско-Ахтарска |
| местный  бюджет | 190,8 | 54,8 | 68,0 | 68,0 |
| 1.11 | Ремонт декоративной подсветки в  г. Приморско-Ахтарске по ул. 50 лет Октября | всего | 93,8 | 93,8 | 0,0 | 0,0 | Создание привлекательного вида  общественных территорий |
| местный бюджет | 93,8 | 93,8 | 0,0 | 0,0 |
| 1.12 | Установка флагов  с последующим демонтажом | всего | 101,4 | 0,0 | 50,7 | 50,7 |
| местный бюджет | 101,4 | 0,0 | 50,7 | 50,7 |
| 1.13 | Оказание услуги связи по предоставлению беспроводного доступа  к сети «Интернет» | всего | 600,0 | 600,0 | 0,0 | 0,0 | Создание комфортных условий для отдыха жителей  г. Приморско-Ахтарска |
| местный бюджет | 600,0 | 600,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.14 | Устройство пляжных душевых кабин | всего | 427,1 | 427,1 | 0,0 | 0,0 | Благоустройство пляжных зон |
| местный бюджет | 427,1 | 427,1 | 0,0 | 0,0 |
| 1.15 | Дезинфекция пляжного оборудования и туалетных кабин | всего | 270,0 | 270,0 | 0,0 | 0,0 | Создание комфортных и безопасных условий для отдыхающих при посещении городских пляжей |
| местный бюджет | 270,0 | 270,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.16 | Проведение дезинсекции общественных территорий | всего | 39,4 | 39,4 | 0,0 | 0,0 | Создание комфортных условий для отдыха жителей  г. Приморско-Ахтарска |
| местный  бюджет | 39,4 | 39,4 | 0,0 | 0,0 |
| 1.17 | Поставка туалетного модуля | всего | 1 436,5 | 1 436,5 | 0,0 | 0,0 | Создание комфортных условий для отдыха жителей и гостей  г. Приморско-Ахтарска |
| местный  бюджет | 1 436,5 | 1 436,5 | 0,0 | 0,0 |
| 1.18 | Установка Новогодней ели | всего | 250,2 | 250,2 | 0,0 | 0,0 | Создание привлекательного вида |  |
| местный  бюджет | 250,2 | 250,2 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.19 | Установка урн | всего | 120,4 | 120,4 | 0,0 | 0,0 | Благоприятные условия для отдыха граждан |  |
| местный  бюджет | 120,4 | 120,4 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.20 | Поставка скамеек парковых | всего | 352,9 | 352,9 | 0,0 | 0,0 | Благоприятные условия для отдыха граждан |  |
| местный  бюджет | 352,9 | 352,9 | 0,0 | 0,0 |  |
| **2.** | **Основное мероприятие № 2**  **Ремонт и содержание улично-дорожной сети** | **всего** | **35 980,6** | **14 643,8** | **10 668,4** | **10 668,4** | Безопасные условия для движения транспорта и пешеходов | Администрация Приморско-Ахтарского городского поселения  Приморско-Ахтарского района |
| **местный бюджет** | **35 980,6** | **14 643,8** | **10 668,4** | **10 668,4** |
| 2.1 | Ямочный ремонт | всего | 3000,3 | 1000,1 | 1000,1 | 1000,1 |
| местный бюджет | 3000,3 | 1000,1 | 1000,1 | 1000,1 |
| 2.2 | Расчистка проезжей части от снега | всего | 2 116,2 | 676,2 | 720,0 | 720,0 |
| местный бюджет | 2 116,2 | 676,2 | 720,0 | 720,0 |
| 2.3 | Уборка тротуаров, улиц и дорог | всего | 11 100,0 | 3 700,0 | 3 700,0 | 3 700,0 |
| местный бюджет | 11 100,0 | 3 700,0 | 3 700,0 | 3 700,0 |
| 2.4 | Окашивание обочин | всего | 4 786,6 | 1 290,2 | 1 748,2 | 1 748,2 |
| местный бюджет | 4 786,6 | 1 290,2 | 1 748,2 | 1 748,2 |
| 2.5 | Грейдирование дорог | всего | 9 950,2 | 3 950,0 | 3 000,1 | 3 000,1 |
| местный бюджет | 9 950,2 | 3950,0 | 3 000,1 | 3 000,1 |
| 2.6 | Приготовление  песко-соляной смеси | всего | 1 782,5 | 782,5 | 500,0 | 500,0 |
| местный  бюджет | 1 782,5 | 782,5 | 500,0 | 500,0 |
| 2.7 | Текущий ремонт тротуаров | всего | 2 021,8 | 2 021,8 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| местный  бюджет | 2 021,8 | 2 021,8 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2.8 | Устройство дренажных колодцев | всего | 623,2 | 623,2 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| местный  бюджет | 623,2 | 623,2 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2.9 | Замена люков | всего | 599,8 | 599,8 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| местный  бюджет | 599,8 | 599,8 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| **3.** | **Основное мероприятие № 3**  **Ремонт и обслуживание сетей наружного освещения** | **всего** | **23 207,4** | **8 788,6** | **7 209,4** | **7 209,4** | Качественное освещение  территории  Приморско-Ахтарского городского поселения | Администрация  Приморско-Ахтарского городского поселения  Приморско-Ахтарского района |
| **местный бюджет** | **23 207,4** | **8 788,6** | **7 209,4** | **7 209,4** |
| 3.1 | Обслуживание сетей наружного освещения | всего | 2 730,0 | 910,0 | 910,0 | 910,0 |
| местный бюджет | 2 730,0 | 910,0 | 910,0 | 910,0 |
| 3.2 | Текущий ремонт сети уличного освещения | всего | 2 100,3 | 700,1 | 700,1 | 700,1 |
| местный бюджет | 2 100,3 | 700,1 | 700,1 | 700,1 |
| 3.3 | Расходные материалы для текущего ремонта сети уличного освещения | всего | 461,3 | 172,3 | 144,5 | 144,5 |
| местный бюджет | 461,3 | 172,3 | 144,5 | 144,5 |
| 3.4 | Устройство уличного освещения | всего | 1 429,2 | 1 429,2 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 1 429,2 | 1 429,2 | 0,0 | 0,0 |
| 3.5 | Оплата за энергоснабжение объектов уличного освещения | всего | 16 364,4 | 5 454,8 | 5 454,8 | 5 454,8 |
| местный бюджет | 16 364,4 | 5 454,8 | 5 454,8 | 5 454,8 |
| 3.6 | Технологическое присоединение объектов электропотребления | всего | 122,2 | 122,2 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| местный бюджет | 122,2 | 122,2 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| **4.** | **Основное мероприятие № 4**  **Озеленение территорий** | **всего** | **35 077,0** | **13 402,6** | **10 837,2** | **10 837,2** | Благоустройство городских территорий | Администрация Приморско-Ахтарского городского поселения  Приморско-Ахтарского  района |
| **местный бюджет** | **35 077,0** | **13 402,6** | **10 837,2** | **10 837,2** |
| 4.1 | Озеленение и  уход за зеленными насаждениями | всего | 22 315,8 | 7 438,6 | 7 438,6 | 7 438,6 |
| местный бюджет | 22 315,8 | 7 438,6 | 7 438,6 | 7 438,6 |
| 4.2 | Уборка скверов, парков, территорий | всего | 7 200,0 | 2 400,0 | 2 400,0 | 2 400,0 |
| местный бюджет | 7 200,0 | 2 400,0 | 2 400,0 | 2 400,0 |
| 4.3 | Валка деревьев | всего | 775,8 | 775,8 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 775,8 | 775,8 | 0,0 | 0,0 |
| 4.4 | Уборка деревьев по  ул. Кутузова в  г. Приморско-Ахтарск | всего | 1 998,6 | 1 998,6 | 0,0 | 0,0 |
| местный  бюджет | 1 998,6 | 1 998,6 | 0,0 | 0,0 |
| 4.5 | Содержание въездной зеленой зоны в  г. Приморско-Ахтарск | всего | 1 997,2 | 0,0 | 998,6 | 998,6 |
| местный  бюджет | 1 997,2 | 0,0 | 998,6 | 998,6 |
| 4.6 | Компенсационное озеленение | всего | 265,4 | 265,4 | 0,0 | 0,0 |
| местный  бюджет | 265,4 | 265,4 | 0,0 | 0,0 |
| 4.7 | Спил деревьев | всего | 524,2 | 524,2 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 524,2 | 524,2 | 0,0 | 0,0 |
| **5.** | **Основное мероприятие № 5**  **Организация и содержание мест захоронений** | **всего** | **3 348,6** | **1 388,6** | **980,0** | **980,0** | Создание оптимальных условий для посещения и ухода за местами захоронений | Администрация Приморско-Ахтарского городского поселения  Приморско-Ахтарского района |
| **местный бюджет** | **3 348,6** | **1 388,6** | **980,0** | **980,0** |
| 5.1 | Содержание мест захоронений | всего | 2 940,0 | 980,0 | 980,0 | 980,0 |
| местный бюджет | 2 940,0 | 980,0 | 980,0 | 980,0 |
| 5.2 | Грейдирование с подсыпкой проездов | всего | 408,6 | 408,6 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 408,6 | 408,6 | 0,0 | 0,0 |
| **6.** | **Основное мероприятие № 6**  **Благоустройство территорий детских игровых площадок** | **всего** | **1 176,5** | **1 176,5** | **0,0** | **0,0** | Создание условий для отдыха жителей Приморско-Ахтарского городского поселения | Администрация Приморско-Ахтарского городского поселения  Приморско-Ахтарского района |
| **местный**  **бюджет** | **1 176,5** | **1 176,5** | **0,0** | **0,0** |
| 6.1 | Устройство детских игровых площадок | всего | 1 176,5 | 1 176,5 | 0,0 | 0,0 |
| местный  бюджет | 1 176,5 | 1 176,5 | 0,0 | 0,0 |
| **7.** | **Основное мероприятие №7**  **Система навигации и ориентирующей информации** | **всего** | **351,5** | **351,5** | **0,0** | **0,0** | Повышение комфортности проживания граждан | Администрация Приморско-Ахтарского городского поселения  Приморско-Ахтарского района |
| **местный бюджет** | **351,5** | **351,5** | **0,0** | **0,0** |
| 7.1 | Установка адресных табличек | всего | 301,5 | 301,5 | 0,0 | 0,0 |
| местный  бюджет | 301,5 | 301,5 | 0,0 | 0,0 |
| 7.2 | Установка табличек ориентирующей информации | всего | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный  бюджет | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 |
| **8.** | **Основное мероприятие № 8**  **Организация площадок для сбора ТКО** | **всего** | **2 371,5** | **2 371,5** | **0,0** | **0,0** | Благоустройство городских территорий | Администрация Приморско-Ахтарского городского поселения  Приморско-Ахтарского района |
| **местный бюджет** | **2 371,5** | **2 371,5** | **0,0** | **0,0** |
| 8.1 | Устройство площадок для сбора ТКО | всего | 1 832,2 | 1 832,2 | 0,0 | 0,0 |
| местный  бюджет | 1 832,2 | 1 832,2 | 0,0 | 0,0 |
| 8.2 | Уборка контейнерных площадок | всего | 308,7 | 308,7 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 308,7 | 308,7 | 0,0 | 0,0 |
| 8.3 | Грейдирование территории | всего | 230,6 | 230,6 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 230,6 | 230,6 | 0,0 | 0,0 |
| **9.** | **Основное мероприятие № 9**  **Организация**  **мероприятий по обращению**  **с животными**  **без владельцев, обитающими на территории поселения** | **всего** | **286,0** | **286,0** | **0,0** | **0,0** | Сокращение численности животных без владельцев | Администрация Приморско-Ахтарского городского поселения  Приморско-Ахтарского района |
| **местный**  **бюджет** | **286,0** | **286,0** | **0,0** | **0,0** |
| 9.1 | Отлов животных  без владельцев  и их содержание | всего | 286,0 | 286,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный  бюджет | 286,0 | 286,0 | 0,0 | 0,0 |
| **10.** | **Основное мероприятие № 10**  **Организация вывоза иных отходов** | **всего** | **369,7** | **369,7** | **0,0** | **0,0** | Ликвидация несанкционированных свалок на территории поселения | Администрация Приморско-Ахтарского городского поселения  Приморско-Ахтарского района |
| **местный**  **бюджет** | **369,7** | **369,7** | **0,0** | **0,0** |
| 10.1 | Вывоз иных отходов | всего | 369,7 | 369,7 | 0,0 | 0,0 |
| местный  бюджет | 369,7 | 369,7 | 0,0 | 0,0 |
|  | **ИТОГО** | **всего** | **108 557,2** | **48 064,8** | **30 246,2** | **30 246,2** |  |  |
| **местный бюджет** | **108 557,2** | **48 064,8** | **30 246,2** | **30 246,2** |

».

Начальник отдела ЖКХ

администрации Приморско-Ахтарского

городского поселения Приморско-Ахтарского района В.С. Мальцев